проект

**Муниципальное образование «Нукутский район»**

**ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«НУКУТСКИЙ РАЙОН»**

**Седьмой созыв**

**РЕШЕНИЕ**

 апреля 2024 г. № п. Новонукутский

О капитальном и текущем ремонте

образовательных учреждений муниципального

 образования «Нукутский район»

 Заслушав и обсудив информацию начальника Отдела образования Администрации муниципального образования «Нукутский район» Гороховой В.И. «О капитальном и текущем ремонте образовательных учреждений муниципального образования «Нукутский район», руководствуясь ст. 25 Устава муниципального образования «Нукутский район», Дума

**РЕШИЛА:**

1. Информацию начальника Отдела образования Администрации муниципального образования «Нукутский район» Гороховой В.И. «О капитальном и текущем ремонте образовательных учреждений муниципального образования «Нукутский район» принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение с приложением в печатном издании «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».

Председатель Думы муниципального

образования «Нукутский район» К.М. Баторов

Приложение

к решению Думы

МО «Нукутский район»

от \_\_.04.2024 г. № \_\_

**О капитальном и текущем ремонте образовательных учреждений муниципального образования «Нукутский район»**

В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 09 ноября 2018 года № 820-пп., согласно Соглашения  №05-59-57/23-59 от «03» февраля 2021 года на капитальный ремонт МБДОУ Новоленинский детский сад. В текущем году завершается двухгодичный капитальный ремонт. Размер субсидии из областного бюджета составил в 2023 году – 15 000,00 тыс. рублей, местный  бюджет -957,500  тыс.рублей. Общая сумма -15 957,5 тыс. рублей.

          Финансовые средства 2023 года  освоены в полном объеме. По состоянию  на 01.04.2024 года показатель  эффективности результатов использования субсидии составил  94 % строительной готовности.

         На 2024 год размер субсидии из областного бюджета составил 18 268, 300 тыс. рублей, местный  бюджет –1 166, 10 тыс. рублей. Общая сумма -19 434,40 тыс. рублей. Соответствующее уведомление по расчетам между бюджетами поступило в Администрацию муниципального образования Нукутский район» в январе 2024 года. Согласно муниципального контракта, заключенного по результатам торгов между МБДОУ Новоленинский детский сад  и ИП Кузьмина А.О., дата окончания  работ  01.09.2024 года.

           Подрядная организация в 2023 году вела работы с опережением графика и угроза неисполнения сроков завершения работ по контракту в 2024 отсутствует.

         В настоящее время подрядной организацией ведутся работы  по приведению объекта в состояние «готового».

         Подписаны акты выполненных работ  на сумму 30 655 737,24 рубля из 32 312 804,70 рублей.

Для подготовки учреждений образования к новому 2023 – 2024 учебному году собраны заявки на проведение текущего ремонта. Составляется сводная заявка. В прошлом году из местного бюджета было выделено 1360,0 тыс. рублей (из них на общеобразовательные учреждения – 649,5тыс. рублей, на дошкольные учреждения -568,5 тыс. рублей).

В рамках реализации проекта «Народные инициативы» муниципального образования «Нукутский район» на 2024 год предусмотрено выделение средств на проведение ремонтных работ и работ по благоустройству:

1. Благоустройство школьной спортивной площадки МБОУ Новоленинская СОШ (приобретение и установка искусственного газона) 800 000,00 рублей.
2. Текущий ремонт здания МБДОУ Новонукутский детский сад №6 по адресу Иркутская область, Нукутский район, с. Заречный, ул. Советская, 26 (замена оконных блоков) 708 739,00 рублей.
3. Текущий ремонт здания МБОУ Зунгарская ООШ (замена оконных и дверных блоков) 687 798,00 рублей.
4. Текущий ремонт здания МБОУ Ворот-Онгойская ООШ (замена оконных блоков) 687 797,00 рублей.

В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) и (или) благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области (далее – субсидии), утвержденным постановлением Правительства Иркутской области
от 24 апреля 2023 года № 351-пп, 11.03.2024 в министерство образования Иркутской области подана заявка на предоставлениев 2024 году субсидиина реализацию мероприятий по благоустройству территорий следующих муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области. Согласно которой предусмотрены работы по благоустройству:

 1) МБОУ Закулейская СОШ на сумму 3 097 590 рублей;

2) МБОУ Зунгарская ООШна сумму 2 906 380 рублей;

 3) МБОУ Большебаяновская ООШна сумму 2 644 340 рублей;

 4) МБОУ Нукутская СОШна сумму 1 342 300 рублей.

Заявка в Министерстве образования находится в стадии рассмотрения.

Согласно Распоряжения правительства № 877-рп 22 декабря 2023 года «Об итогах конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, в 2023 году» будет установлена детская игровая площадка для воспитанников детского сада при МБОУ Тангутская СОШ, объем финансирования составляет 2 000 000 рублей.

Начальник Отдела образования

Администрации МО «Нукутский район» В.И.Горохова