****

**Муниципальное образование «Нукутский район»**

**ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«НУКУТСКИЙ РАЙОН»**

**Седьмой созыв**

**РЕШЕНИЕ**

04 мая 2022 г. № 28 п.Новонукутский

О состоянии обслуживания

автомобильных дорог на территории

муниципального образования

«Нукутский район»

Заслушав и обсудив информацию эксперта дорожного хозяйства Заларинского отдела по инспектированию автомобильных дорог ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» А.В. Окуловского «О состоянии обслуживания автомобильных дорог на территории муниципального образования «Нукутский район», руководствуясь ст. 25 Устава муниципального образования «Нукутский район», Дума

**РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению информацию эксперта дорожного хозяйства Заларинского отдела по инспектированию автомобильных дорог ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области А.В. Окуловского«О состоянии обслуживания автомобильных дорог на территории муниципального образования «Нукутский район» (прилагается).

2. Рекомендовать Заларинскому отделу по инспектированию автомобильных дорог ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» принять меры:

1) по приведению в нормативное состояние дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов, а именно на участке Тангуты – Шараты автодороги Тангуты – Шараты – Куйта Нукутского района;

2) по устранению карстового провала на участке автомобильной дороги Залари – Жигалово – Хареты – Большебаяновская Нукутского района;

3) по проведению мероприятий по освещению автомобильной дороги Залари – Жигалово, проходящей через с.Новоленино Нукутского района.

3. Опубликовать настоящее решение с приложением в печатном издании «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».

Председатель Думы муниципального

образования «Нукутский район» К.М. Баторов

Приложение

к решению Думы

МО «Нукутский район»

от 04.05.2022 г. № 28

**О состоянии автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения в Нукутском районе**

Собственником автомобильных дорог является субъект РФ - Иркутская область, у ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» (далее - ОГКУ «Дирекция автодорог») данные автомобильные дороги находится в оперативном управлении.

Содержание автомобильных дорог, а также ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство осуществляются ОГКУ «Дирекция автодорог» на основании государственных контрактов, которые заключаются путем проведения конкурентных процедур в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно государственному контракту за №02/612-19 от 30.10.2019 г., содержание автомобильных дорог в Нукутском районе осуществляет филиал «Балаганский» АО «ДСИО».

1. На балансе ОГКУ «Дирекция автодорог» в Нукутском районе на 01.01.2022 года находятся:

* Автомобильные дороги, общей протяженность, км - 339,865;
* Искусственные сооружения (ИССО) штук/п.м.:

- мосты - 9 мостов/244,90 п м.;

- трубы - 327 труб/4722.37 п.м.

1. **Дорожно-строительные работы, выполняемые филиалом «Балаганский» АО «ДСИО» в 2021 году:**
   1. Содержание, выполнено в 2021 году - 51 783 271 рублей,

в том числе:

* - Автомобильные дороги - 45 024 925 рублей;
* - ИССО - 6 758 346 рублей.

1. **Действующие государственные контракты на 2021 год:**
   1. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кутулик – Бахтай – Хадахан», на участке км 14 - км 24, стоимость работ – 392 956 524 руб. (Подрядчик – ООО «Стройдорхолдинг»), окончание работ - 30 сентября 2022 г.

Финансирование в 2021 году составило 246 532 751 рубль.

Денежные средства за 2021 год освоены в полном объеме.

* 1. Ремонт автомобильной дороги «Нукуты – Ворот-Онгой – Закулей – Хадахан», на участке км 11+665 - км 14+078, км 16+488 – км 22+702, км 23+377 – км 38+361. Контракт № 03/144-21 от 28.06.2021 года. Стоимость работ по контракту – 407 631 002 руб. (Подрядчик – АО «ДСИО», филиал «Балаганский»), окончание работ - 30 октября 2022 г.

Финансирование в 2021 году составило 149 250 000 рублей.

Денежные средства за 2021 год освоены в полном объеме.

* 1. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Хамхар». Участок км 0+000 - км 3+398. (Подрядчик – АО «ДСИО», филиал «Балаганский»).

Контракт № 02/612-19 от 30.10.2019 года.

Стоимость контракта – 58 963 804 руб.

Денежные средства освоены в полном объеме.

* 1. Обеспечение безопасного проезда через р.Куйта с заменой деревянного моста на 3х-очковую металлическую трубу d=3\*1,4м L=18м на автодороге Тангуты-Шараты-Куйта км 13+427. (Подрядчик – АО «ДСИО», филиал «Балаганский»). Мероприятия проводились по содержанию (направление ЧС).

Затраты составили 4 754 730 рублей.

Денежные средства освоены в полном объеме.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Дорожно-строительные работы, выполняемые филиалом «Балаганский» АО «ДСИО» в 2022 году:**
   1. Содержание, план на I полугодие 2022 года - 18 144 764 рублей,

в том числе:

* Автомобильные дороги (339,865 км) - 16 042 400 рублей;
* ИССО (9 мостов/244,90 п м.,

327 труб/4722.37 п.м.) – 2 102 364 рубля.

* 1. Выполнено за I квартал 2022 года - 9 266 593 рубля,

в том числе:

* Автомобильные дороги (339,865 км) - 8 877 160 рублей;
* ИССО – 389 433 рубля.

1. **Действующие государственные контракты на 2022 год:**
   1. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кутулик – Бахтай – Хадахан» км 13+955 - км 23+955 (Подрядчик – ООО «Стройдорхолдинг»). Окончание работ - 30 сентября 2022 г.

Финансирование в 2022 г. составляет 146 423 772 рубля.

Выполнение за январь – март 2022 года – неизвестно.

* 1. Ремонт автомобильной дороги «Нукуты – Ворот-Онгой – Закулей – Хадахан», на участке км 11+665 - км 14+078, км 16+488 – км 22+702, км 23+377 – км 38+361. Контракт № 03/144-21 от 28.06.2021 года. Стоимость работ по контракту – 407 631 002 руб. (Подрядчик – АО «ДСИО», филиал «Балаганский»). Окончание работ - 30 октября 2022 г.

Финансирование в 2022 г. составляет 258 381 002 рубля.

Выполнение за январь – март 2022 года – 15 204 003рубля.

* 1. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кутулик – Бахтай – Хадахан» км 23+955 - км 42+955 (Подрядчик – ООО «Сибна»). Аларский район. Контракт № б/н от 24.12.2021 г. Стоимость контракта – 453 909 547 рублей. Окончание работ - 30 сентября 2022 г.

Финансирование (аванс 50%) в 2021 г. составляет 226 954 773 рубля.

Финансирование в 2022 г. составляет 226 954 773 рубля.

Выполнение за январь – март 2022 года – неизвестно.

* 1. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кутулик – Бахтай – Хадахан», км 42+955 - км 46+953, (Подрядчик – ООО «Сибавтотех»). Стоимость контракта – 171 509592,75 руб. Окончание работ - 30 сентября 2023 г.

Финансирование в 2022 г. составляет 147 297 824,70 руб.

Финансирование в 2023 г. составляет 24 211 768,05 руб.

Выполнение за январь – март 2022 года – нет.

* 1. Устройство заездного кармана, обустройство посадочной площадки, установка автопавильона, установка дорожных знаков на автомобильной дороге «Подъезд к д.Малая Сухая», на основании Перечня поручений Губернатора Иркутской области от 24 сентября 2021 года № 06-480/21, на основании предписания № 121 от 13 сентября 2021 года ОГИБДД МО МВД России «Заларинский». Срок выполнения – 25 мая 2022 года.
  2. На территории населенных пунктов с.Алтарик, с.Шалоты, д.Кирилловская, д.Малая Сухая, на участках начала, конца населенных пунктов произвести установку дорожных знаков (знаки особых предписаний) 5.23.1/5.24.1, 5.25/5.26, 6.10.1 (начало населенного пункта, конец населенного пункта, указатель направления) в соответствии с п.6.2.1 ГОСТ Р 50579-2017 на основании Предписания № 122 от 13 сентября 2021 года ОГИБДД МО МВД России «Заларинский». Срок выполнения – 25 мая 2022 года.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Проектно-Изыскательские работы в 2022 году.**
   1. Выполнение работ по разработке проектной документации «Ремонт автомобильной дороги «Ворот – Онгой – Макарьевская» в Нукутском районе Иркутской области».
   2. Выполнение работ по разработке проектной документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Нукуты – Ворот – Онгой» – Закулей – Хадахан» на участках км 14+078 – км 16+488, км 22+702 – км 23+377 в Нукутском районе Иркутской области».
2. **Планы работ на 2023 – 2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Нукутский район** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование дороги | Общая протяжен-ность, км. | Тип проезжей части | Адрес ремонта | Вид ремонта | Год ремонта | Протяженность ремонта, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1 | "Тангуты - Шараты - Куйта" | 13,969 | Переходный (ПГС) | км 0+000 – км 13+969 | Ремонт (по ПСД) | до 2030 | 13,969 |
| 2.2 | "Залари-Жигалово" - Хареты - Большебаяновская", 1 участок | 17,165 | Усовершенствованный (асфальтобетон) | км 3+700 – км 9+241 | Ремонт а/б покрытия | 2023 - 2024 | 5,541 |
| 2.3 | "Залари-Жигалово" - Хареты - Большебаяновская", 2 участок | 17,165 | Переходный (ПГС), карстовые провалы | км 9+241 – км 17+165 | Ремонт (по ПСД) | до 2030 | 7,924 |
| 2.4 | Ворот - Онгой - Шалоты - Алтарик | 27,536 | Переходный (ПГС) | км 0+000 – км 26+300 | Ремонт (по ПСД) | до 2030 | 26,300 |
| 2.5 | Ворот - Онгой - Шалоты - Алтарик | 27,536 | Усовершенствованный (асфальтобетон) | км 26+300 – км 27+536 | Ремонт а/б покрытия | 2025 | 1,236 |
| 2.6 | Новоленино - Первомайское | 29,014 | Усовершенствованный (асфальтобетон) | км 0+000 – км 2+674 | Ремонт а/б покрытия | 2023-2024 | 2,674 |
| 2.7 | п.Новоленино | 0,592 | Усовершенствованный (асфальтобетон) | км 0+000 – км 0+592 | Ремонт а/б покрытия | 2023 | 0,592 |
| 2.8 | Новоленино - Первомайское | 29,014 | Переходный (ПГС) | км 15+026 – км 22+280 | Ремонт гравийного покрытия | 2023-2024 | 7,254 |
| 2.9 | Залари - Жигалово | 37,87 | Усовершенствованный (асфальтобетон) | км 31+592 – км 33+417 | Ремонт а/б покрытия + 2 моста (по ПСД) | до 2030 | 1,825 |
| 3.0 | Тыреть -"Залари-Жигалово" (в границах района) | 7,016 | Переходный (ПГС) | км 15+000 – км 19++432 | Ремонт (по ПСД) | до 2030 | 4,432 |
| 3.1 | Тыреть -"Залари-Жигалово" (в границах района) | 7,016 | Усовершенствованный (асфальтобетон) | км 19++432 – км 22+016 | Ремонт а/б покрытия | 2026-2029 | 2,584 |
| **ВСЕГО по Нукутскому району: ремонтов, в том числе:** | | | | | | | **74,331** |
| **-усовершенствованный тип покрытия** | | | | | | | **18,884** |
| **-переходный тип покрытия** | | | | | | | **55,447** |

Эксперт дорожного хозяйства

Заларинского отдела по инспектированию

автомобильных дорог ОГКУ «Дирекция

по строительству и эксплуатации

автомобильных дорог Иркутской области» А.В.Окуловский