**

**Муниципальное образование «Нукутский район»**

**ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«НУКУТСКИЙ РАЙОН»**

**Седьмой созыв**

**РЕШЕНИЕ**

\_\_\_ августа 2022 г. № п. Новонукутский

О подготовке образовательных

организаций к новому 2022 - 2023

учебному году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования «Нукутский район», Дума

**РЕШИЛА:**

1. Информацию начальника отдела образования Администрации муниципального образования «Нукутский район» Гороховой В.И. «О подготовке образовательных организаций к новому 2022 - 2023 учебному году» принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение с приложением в печатном издании «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».

Председатель Думы муниципального

образования «Нукутский район» К.М. Баторов

*\*

*\*

Приложение

к решению Думы

МО «Нукутский район»

 от \_\_.08.2022 г. № \_\_

**О подготовке образовательных организаций к новому 2022 - 2023 учебному году**

В целях своевременной и качественной подготовки муниципальных образовательных организаций к началу нового 2022 - 2023 учебного года принято постановление Администрации муниципального образования «Нукутский район» от 27 июня 2022 г. № 279 «О приемке муниципальных образовательных организаций к началу нового 2022 - 2023 учебного года».

Приемка образовательных организаций проведена в период с 10 по 18 августа 2022 года. *Принято 30 учреждений.*

 В рамках подготовки образовательных организаций к началу нового учебного года из местного бюджета на проведение текущих ремонтов выделено1 526 044,0 руб. (в 2021 году - 791 т.р.) в т.ч.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  Наименование ОУ | Текущий ремонт, руб. |
| 1 | МБОУ Алтарикская СОШ | 30 000,00 |
| 2 | МБОУ Большебаяновская ООШ | 22 000,00 |
| 3 | МБОУ Верхне-Куйтинская ООШ | 0,00 |
| 4 | МБОУ Ворот-Онгойская ООШ | 80 000,00 |
| 5 | МБОУ Закулейская СОШ | 213 044,00 |
| 6 | МБОУ Зунгарская ООШ | 35 000,00 |
| 7 | МБОУ Новоленинская СОШ | 55 000,00 |
| 8 | МБОУ Новонукутская СОШ | 240 000,00 |
| 9 | МБОУ Нукутская СОШ | 38 000,00 |
| 10 | МБОУ Первомайская СОШ | 45 000,00 |
| 11 | МБОУ Русско-Мельхитуйская ООШ | 25 000,00 |
| 12 | МБОУ Тангутская СОШ | 50 000,00 |
| 13 | МБОУ Хадаханская СОШ | 70 000,00 |
| 14 | МБОУ Харетская СОШ | 0,00 |
| 15 | МБОУ Целинная СОШ | 40 000,00 |
|   | **Итого по школам** | **943 044,00** |
| 1 | МБДОУ Алтарикский детский сад | 0,00 |
| 2 | МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад | 25 000,00 |
| 3 | МБДОУ Закулейский детский сад | 25 000,00 |
| 4 | МБДОУ Зунгарский детский сад | 20 000,00 |
| 5 | МБДОУ Новоленинский детский сад | 35 000,00 |
| 6 | МБДОУ Новонукутский детский сад №2 | 120 000,00 |
| 7 | МБДОУ Новонукутский детский сад №6 | 84 000,00 |
| 8 | МБДОУ Нукутский детский сад | 20 000,00 |
| 9 | МБДОУ Первомайский детский сад | 20 000,00 |
| 10 | МБДОУ Русско-Мельхитуйский детский сад | 25 000,00 |
| 11 | МБДОУ Ункурликский детский сад | 15 000,00 |
| 12 | МБДОУ Хадаханский детский сад | 35 000,00 |
| 13 | МБДОУ Харетский детский сад | 30 000,00 |
| 14 | МБДОУ Шаратский детский сад | 16 000,00 |
|   | **Итого по ДОУ** | **470 000,00** |
| 1 | ДЮЦ | 25 000,00 |
| 2 | ДЮСШ | 32 000,00 |
| 3 | КСШ | 6 000,00 |
|   | **Итого по в/шк** | **63 000,00** |
| 1 | Лагерь | 50 000,00 |
|  | **Итого по лагерю** | **50 000,00** |
|   | **ВСЕГО** | **1 526 044,00** |

 В этом году в МБОУ Харётская СОШ в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования на 2019-2024 год» заканчивается капитальный ремонт, всего на 2022 год в бюджете МО «Нукутский район» предусмотрено на эти цели 109 433 400,0 рублей.

Также в этом году МБОУ Верхне-Куйтинская ООШ вступила в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования», в ее рамках проводится капитальный ремонт здания школы и спортзала на общую сумму 37 141 064,0 руб., а также приобретается различное оборудование и оснащение для образовательных и иных нужд учреждения на сумму 5 560 745,0 рублей. По состоянию на сегодняшний день приобретены: оргтехника (1 661 605,01 руб.), оснащение для учебных кабинетов (653 419,0 руб.), оборудование для пищеблока (1 227 546,92 руб.), спортинвентарь (565 234,91 руб.). На август-сентябрь этого года запланированы поставки школьной мебели и иного учебного оснащения на общую сумму 1 452 939,16 руб.

Также в ходе реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в МБОУ Новоленинская СОШ завершается капитальный ремонт спортивного зала для создания благоприятных условий для занятия учащимися спортом и физической культурой. Муниципальный контракт с подрядчиком заключен на сумму 7 189 260,0 рублей.

Кроме этого, в рамках реализации муниципальной программы «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы на 2019-2024 годы» (подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности») Новоленинской  школе выделены финансовые средства в размере 336,0 тыс. рублей на частичную замену оконных блоков.

В связи с повышением внимания со стороны надзорных органов к уровню антитеррористической защищенности объектов образования в текущем году выделены средства на оснащение дополнительными инженерно-техническими средствами защиты МБОУ Новонукутской СОШ в размере 1 324,5 тыс.руб. На сегодняшний день завершены работы по монтажу и пуско-наладке противотаранных устройств на въездах на территорию школы со стороны ул. Ербанова и Гагарина, со стороны основного въезда на школьную территорию установлен шлагбаум, контролируемый с поста охраны в самой школе. Помимо этого на ближайшее время запланировано дооснащение системы видеонаблюдения в целях обеспечения полного контроля за территорией учреждения.

 В целях реализации проекта «Народные инициативы» общеобразовательные учреждения района приобретено оборудование для школьных пищеблоков:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Учреждение | Сумма |
| 1 | МБОУ Алтарикская СОШ | 244 418,00 |
| 2 | МБОУ Большебаяновская ООШ | 227 184,00 |
| 3 | МБОУ Ворот-Онгойская ООШ | 227 184,00 |
| 4 | МБОУ Закулейская СОШ | 221 855,00 |
| 5 | МБОУ Зунгарская ООШ | 142 343,00 |
| 6 | МБОУ Новоленинская СОШ | 244 418,00 |
| 7 | МБОУ Новонукутская СОШ | 438 299,00 |
| 8 | МБОУ Нукутская СОШ | 155 937,00 |
| 9 | МБОУ Первомайская СОШ | 106 785,00 |
| 10 | МБОУ Русско-Мельхитуйская ООШ | 227 184,00 |
| 11 | МБОУ Тангутская СОШ | 236 408,00 |
| 12 | МБОУ Хадаханская СОШ | 244 418,00 |
| 13 | МБОУ Харетская СОШ | 244 418,00 |
| 14 | МБОУ Целинная СОШ | 151 567,00 |
|  | **ИТОГО:** | **3 112 418,00** |

 Проведен ремонт здания начальной школы МБОУ Большебаяновская ООШ на сумму 590 512,00 рублей.

По обеспечению пожарной безопасности на объектах образования, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» были реализованы мероприятия по замене систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) в 9 образовательных учреждениях, а также до окончания сентября запланирована замена АПС еще в одном учреждении. Все 10 учреждений имеют предписания надзорных органов об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Кроме того в соответствии с пожарными требованиями проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровель на 2 объектах.

Общая стоимость работ оценивается в 4 032,7 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Учреждение | Замена АПС | Огнезащитная обработка | Итого стоимость работ |
| 1 | МБДОУ Новонукутский детский сад №6 (*Комсомольская, 35*) | 325 825,75 |  | **325 825,75** |
| МБДОУ Новонукутский детский сад №6 (*с. Заречный*) | 251 160,21 |  | **251 160,21** |
| 2 | МБОУ Русско-Мельхитуйская ООШ | 401 734,14 | 163 936,46 | **565 670,60** |
| 3 | МБДОУ Новоленинский детский сад | 500 232,64 | 146 227,84 | **646 460,48** |
| 4 | МБДОУ Ункурликский детский сад | 250 680,10 |  | **250 680,10** |
| 5 | МБОУ Большебаяновская ООШ  *(ул. Почтовая, 1)* | 218 534,07 |   | **218 534,07** |
| МБОУ Большебаяновская ООШ  *(ул. Лесная, 20)* | 395 049,06 |   | **395 049,06** |
| 6 | МБОУ Ворот-Онгойская ООШ | 312 035,12 |   | **312 035,12** |
| 7 | МБДОУ Шаратский детский сад | 231 245,41 |   | **231 245,41** |
| 8 | МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад | 201 496,11 |   | **201 496,11** |
| 9 | МБДОУ Зунгарский детский сад | 243 323,53 |   | **243 323,53** |
| 10 | МБОУ Закулейская СОШ (*корпус начальной школы в с. Закулей, Бурят-Мельхитуйская НОШ*) | 391 239,02 |   | **391 239,02** |
|  | **Итого** | **3 722 555,16** | **310 164,30** | **4 032 719,46** |

В связи с ограниченностью лимитов бюджетных обязательств рассматривается вопрос о финансировании данных работ в 3-4 квартале этого года и 1 квартале 2023 года.

Иные мероприятия по соблюдению пожарных требований, в том числе приобретение СИЗ, приобретение и обслуживание огнетушителей реализуются по мере необходимости. Прогнозируемые расходы составят около 100,0 тыс.руб..

 В рамках проекта «Современная школа» в 2022 году запланировано открытие и оснащение Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 4 общеобразовательных учреждениях в с. Алтарик, Тангуты, Хареты, д. Русский Мельхитуй. На цели оснащения кабинетов «Точка роста» специальной брендированной продукцией и иные расходы из средств местного бюджета выделено 360,0 тыс. рублей, т.е. по 90,0 тыс.рублей на каждую из школ.

 В рамках подготовительных мероприятий по строительству детского сада в с.Закулей выделены средства в размере 706 759,0 рублей на обустройство скважины. Оплачены услуги по подготовке документации для получения лицензии на водопользование в размере 11,5 тыс.р.

В 2022 году министерство образования Иркутской области дополнительно выделило в виде субсидии 1 801,0 тыс.р. на приобретение учебников и учебных пособий для муниципальных общеобразовательных учреждений, с учетом софинансирования местного бюджета общая сумма расходов составила 1 916,0 тыс.р., что в дополнение к учебным расходам, предусмотренным в рамках областной субвенции на образование, позволит обновить библиотечные фонды школ в большем объеме.

Также в течение прошлого учебного года при подготовке к началу летнего оздоровительного сезона по замечаниям Роспотребнадзора была проведена обширная работа по дооснащению пищеблоков 9 школ и 1 детского сада, на базе которых организовывались летние лагеря с дневным пребыванием детей, а также по приведению в соответствие с санитарными требованиями иных помещений. Всего на эти цели было израсходовано 1 458,4 тыс.р.

Начальник отдела образования

Администрации МО «Нукутский район» В.И.Горохова