МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НУКУТСКИЙ  РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НУКУТСКИЙ  РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28 марта  2013 года                                  № 161                                      п. Новонукутский

Об утверждении отчета об исполнении долгосрочной

муниципальной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории муниципального

образования «Нукутский район» на 2011 – 2015 годы»

за 2012 год

На основании пункта 5 постановления   Администрации муниципального образования «Нукутский район» от 02 ноября 2009 года № 333 «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования « Нукутский район», их формирования и реализации», руководствуясь ст. 35 Устава муниципального образования «Нукутский район», Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет «Об исполнении  долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Нукутский район» на 2011 – 2015 годы» за 2012 год (Приложение №1).

- Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Официальный  курьер» и разместить на  официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального образования «Нукутский район» Т. Р. Акбашева.

Мэр                                                                                    С. Г. Гомбоев

Приложение №1

к постановлению Администрации

МО «Нукутский район»

от 28.03.2013 г. № 161

Информация

Об исполнении долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Нукутский район» на 2011-2015 годы» за 2012 год

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Нукутский район» на 2011-2015 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Нукутский район» № 338 от 30.07.2010 г. (далее – Программа). В процессе выполнения программы для повышения эффективности реализации мероприятий и приведения программы в соответствие с требованиями закона Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в программу вносились изменения на основании постановлений Администрации муниципального образования «Нукутский район». По состоянию на 01.01.2013 г. действует редакция Программы, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Нукутский район» от 12.10.2012 г. № 560.

На реализацию мероприятий в 2012 году планировалось направить денежные средства в размере 2567,8 тыс.руб., в том числе средства бюджета Иркутской области 367,8 тыс. руб., средства бюджета муниципального образования «Нукутский район» 2200,00 тыс. руб.

Фактический объем финансирования из бюджета муниципального образования  составил 1363,52 тыс.руб. (53,1%). Полученные средства из областного бюджета в сумме 367,8 тыс.руб. в 2012 году реализованы не были, т. к. подрядная организация по проведению энергоаудита  до конца года не предоставила полный пакет документов  в соответствии с договорными обязательствами. Неиспользованные в текущем финансовом году средства областного бюджета  разрешено использовать в 2013 году.

В течение отчетного года проводились совещания с руководителями структурных подразделений, муниципальных учреждений о повышении энергоэффективности и энергосбережения в муниципальных учреждениях Нукутского района.

В рамках мероприятия «Обучение,  подготовка и переподготовка кадров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» обучено и подготовлено 52 руководителя и специалиста района (в муниципальных образованиях – 13 чел., в муниципальных учреждениях – 46 чел.).

В ходе реализации Программы в 2012 году выполнены следующие мероприятия:

1.  Проведена работа по замене старого отопительного оборудования в детских садах:

- МКДОУ Шаратский детский сад – замена старого кирпичного котла на новый марки КЧМ мощностью 30 кВт, с монтажом циркуляционного насоса и дымовой  трубы. Стоимость работ составила 46,5 тыс. руб.;

-  МКДОУ Харетский детский сад – замена старого электрического котла на новый индукционный котел  SAV-60, с монтажом циркуляционного насоса. Стоимость работ составила 295,35 тыс. руб.

2. Проведены ремонтно-строительные мероприятия по утеплению зданий муниципальных учреждений на сумму  425,95 тыс. руб. в том числе:

- замена окон в МБОУ Новонукутская СОШ на сумму 396,95 тыс. руб.;

- замена входных дверей в МКДОУ Харётский детский сад на 30,0 тыс. руб.

3. В 39 муниципальных учреждениях района  проведены обязательные энергетические обследования. На финансирование данного мероприятия из областного бюджета в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы» получено 367,8 тыс. руб. Объем финансирования из бюджета муниципального образования «Нукутский район» составил 624,7 тыс. руб.

4. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации  вентиляции МБДОУ Новонукутский детский сад № 6 (филиал № 5) на сумму 135,37 тыс. руб.

В результате реализации Программы достигнуты следующие показатели:

Таблица 1

Целевые показатели Программы на 2012 год

| п/п | Наименование целевого индикатора | Ед.изм. | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение (%) | Оценка в баллах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем потребления ЭЭ в натуральном выражении | кВт/ч | 10667662 | 9460177 | 112,8 | 1 |
| 2 | Объем потребления ТЭ в натуральном выражении | Гкал | 1873,40 | 1835,70 | 102,1 | 1 |
| 3 | Объем потребления воды в натуральном выражении | м.куб | 10729,81 | 11498,00 | 93,3 | -1 |
| 4 | Уд.расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общейплощади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/ кв.м. | 0,00 | 0,18 | − | 1 |
| 5 | Уд.расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/ кв.м. | 0,36 | 0,33 | 109,7 | 1 |
| 6 | Изменение уд.расхода ТЭ МУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/ кв.м. | 0,00 | 0,18 | − | 1 |
| 7 | Изменение уд.расхода ТЭ МУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал/ кв.м. | -0,01 | -0,03 | − | -1 |
| 8 | Изменение отношения уд.расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | − | 1,82 | − |  |
| 9 | Уд.расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | 15,85 | 16,13 | 98,3 | -1 |
| 10 | Уд.расход воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | 0,00 | 0,00 |  | 0 |
| 11 | Изменение уд.расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | -0,52 | 0,28 |  | -1 |
| 12 | Изменение уд.расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | − | − |  |  |
| 13 | Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | − | − |  |  |
| 14 | Уд.расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. | кВтч/кв. м. | 182,47 | 161,82 | 112,8 | 1 |
| 15 | Уд.расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м. | кВтч/кв. м. | − | − |  |  |
| 16 | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. | кВтч/кв. м. | -6,02 | -20,65 |  | 1 |
| 17 | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м. | кВтч/кв. м. | 0 | 0 |  | 0 |
| 18 | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | − | − |  |  |
| 19 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МУ на территории МО | % | 100 | 100 | 100,0 | 0 |
| 20 | Доля объемов ТЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МУ на территории МО | % | 0 | 50,21 |  | 1 |
| 21 | Доля объемов воды, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МУ на территории МО | % | 100 | 100 | 100,0 | 0 |
| 22 | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ |  |  |  |  |  |
|  | (для фактических условий) | % | 9,9 | 4,4 |  |  |
|  | (для сопоставимых условий) |  | 14,6 | 10,2 |  |  |
| 23 | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ (для фактических и сопоставимых условий) | %. | 0,3 | -5,5 |  |  |
|  |  |  | 1,2 | -4,5 |  |  |
| 24 | Доля МУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме МУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 100 | 100 | 100,0 | 0 |
| 25 | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 0 |  | 0 |
| 26 | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 4 |

Таблица 2

Оценка эффективности долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Нукутский район» на 2011-2015 годы»

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации целевой программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность возросла | 4 | Продолжить реализацию целевой программы |