МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НУКУТСКИЙ  РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НУКУТСКИЙ  РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18 октября 2018 года                                 № 540                                         п. Новонукутский

О внесении изменений в муниципальную

программу «Охрана окружающей среды

в муниципальном образовании «Нукутский район»

на 2015 – 2019 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 15, 17, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования «Нукутский район» от 01 августа 2018 года № 377 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нукутский район»,  руководствуясь ст. 35 Устава муниципального образования «Нукутский район»,  Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление Администрации муниципального образования «Нукутский район» от 27 октября 2014 года № 611«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Нукутский район»  на 2015 – 2019 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

а) в паспорте муниципальной программе «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Нукутский район»  на 2015 – 2019 годы» (далее - муниципальная программа) строку «Цели программы» изложить в следующей редакции:

| Цели Программы | Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду в Нукутском районе за счет строительства полигона ТБО, ликвидации несанкционированных свалок |
| --- | --- |

- строку «Задачи программы» изложить в следующей редакции:

| Задачи Программы | Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона ТБО в муниципальном образовании «Нукутский район», ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов в МО "Новонукутское" |
| --- | --- |

- строку «Источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования Программы | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Всего |
|  | Средства бюджета Иркутской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 711,5 | 0,0 | 16 711,5 |
|  | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0,0 | 171,0 | 0,0 | 666,9 | 150,0 | 987,9 |
|  | Всего | 0,0 | 171,0 | 0,0 | 17 378,4 | 150,0 | 17 699,4 |

- строку «планируемые результаты программы» изложить в следующей редакции:

| Планируемые результаты Программы | Проектирование и строительство полигона твердых бытовых отходов в МО «Новонукутское» Нукутского района, ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов в МО "Новонукутское" |
| --- | --- |

б) в разделе 3 « Цели и задачи реализации Программы»:

абзац второй   изложить в следующей редакции:

«Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий Программы необходимо решить задачу по разработке проектно-сметной документации и получения положительного заключения экспертизы на строительство полигона ТБО с дальнейшим строительством данного полигона, ликвидировать несанкционированные свалки на территории района».

в) Раздел 6 « Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведено в Приложении № 2 к Программе.

Всего на реализацию  Программы на период с 2015 по 2019 год планируется  13 384,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы :

2015 год – 0,0  тыс. руб.;

2016 год –  171,0 тыс. руб.;

2017 год –  0,0 тыс. руб.;

2018 год –  17 378,3 тыс. руб.;

2019 год –  150,0 тыс. руб.

В том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 0,0  тыс. руб.;

средства бюджета Иркутской области – 16 711,5 тыс. руб.;

средства бюджета Нукутского района – 987,9 тыс. руб.

г)  Приложение № 1 к  Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1);

д) Приложение № 2 к Программе, изложить в новой редакции (Приложение № 2)

е) Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 3);

2.  Опубликовать настоящее постановление с приложением в печатном издании «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Мэр                                                                                          С. Г. Гомбоев

Приложение №1

к постановлению Администрации

МО «Нукутский район»

от 18.10.2018  г. № 540

Планируемые результаты реализации Программы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО "Нукутский район" | Другие источники |  |  |  | 2015год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Проектирование и строительство полигона ТБО в МО "Новонукутское" Нукутского района | 471,0 | 0 | Доля разработанной ПСД на строительство полигона ТБО | процент | 0 | 0 | 50 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | строительство полигона ТБО | процент | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 |
| 2 | Сбор транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов в МО "Новонукутское" | 661,7 | 12 572,39 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества несанкционированных свалок на территории МО «Новонукутское» | процент | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |

Приложение №2

к постановлению Администрации

МО «Нукутский район»

от 18.10.2018  г. № 540

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы

| Наименование мероприятия программы * | Источник финансирования ** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам **** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия ***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среда в муниципальном образовании "Нукутский район" на 2015-2019 гг. | Средства бюджета муниципального образования "Нукутский район" |  | Всего: 17 699,3 тыс. руб. в том числе 2015 год - 0,0 тыс. руб. 2016 год - 171,0 тыс. руб. 2017 год - 0,0 тыс. руб. 2018 год – 17 378,3 тыс. руб. 2019 год - 150,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1. Изготовление проектно-сметной документации на строительство полигона ТБО в МО "Новонукутское" Нукутского района. | Средства бюджета муниципального образования "Нукутский район" | Предварительная стоимость проектирования полигона ТБО составляет 171,0 тыс.руб. | Всего:171,0 тыс. руб. 2015 год - 0,0 тыс. руб., 2016 год - 171,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 2. Строительство полигона ТБО | Средства бюджета муниципального образования "Нукутский район" | софинансирование строительства полигона ТБО | Всего:300,0тыс. руб.; в том числе: 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 150,0 тыс. руб.; 2019 год - 150,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 3. Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов в МО "Новонукутское" | *Средства бюджета муниципального образования "Нукутский район" *Средства бюджета Иркутской области | Маркшейдерский расчет объемов работ, локальный сметный расчет стоимости работ | Всего: 17 228,4 тыс. руб.: В том числе: 2018 год- всего: 17 228,4 тыс. руб., в т.ч.: Средства бюджета Иркутской области 16 711,5 тыс. руб. Средства бюджета муниципального образования "Нукутский район" 516,9 тыс. руб. |  |

Приложение №3

к постановлению Администрации

МО «Нукутский район»

от 18.10.2018  г. № 540

Перечень мероприятий Программы

| N п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) * | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Программы | Результаты выполнения мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1. Проектирование и строительство полигона ТБО | Итого |  |  | 171,0 | 0,0 | 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация МО "Нукутский район" (отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ) | В соответствии с проектом построен полигон ТБО, ликвидированы несанкционированные свалки |
|  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Нукутский район" |  |  | 171,0 | 0,0 | 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Изготовление проектно-сметной документации на строительство полигона ТБО в МО "Новонукутское" Нукутского района. | Итого | 2015-2016 гг. |  | 171,0 | 0,0 | 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация МО "Нукутский район" (отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ) | Разработка проектно-сметной документации с положительным заключением экспертизы |
|  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Нукутский район" |  |  | 171,0 | 0,0 | 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Строительство полигона ТБО | Итого | 2017-2019гг. |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | Администрация МО "Нукутский район" (отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ) | В соответствии с проектом построен полигон ТБО |
|  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Нукутский район" |  |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 17 228,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 228,3 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3. Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов в МО "Новонукутское" | Средства бюджета Иркутской области | 2018 г. |  | 16 711,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 711,5 | 0,0 | Администрация МО "Нукутский район", МО «Новонукутское» | Ликвидация несанкционированных свалок в МО «Новонукутское» |
|  |  | Средства бюджета МО "Нукутский район" |  |  | 516,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 516,9 | 0,0 |  |  |
|  | ИТОГО по ПРОГРАММЕ | Итого | 2018 г. |  | 17 699,3 | 0,0 | 171,0 | 0,0 | 17 378,3 | 150,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 16 711,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 711,5 | - |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Нукутский район" |  |  | 987,9 | 0,0 | 171,0 | 0,0 | 666,9 | 150,0 |  |  |