

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«НУКУТСКИЙ РАЙОН»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«НУКУТСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21 июня 2019 № 366 п. Новонукутский

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по обустройству малой спортивной площадки в муниципальном образовании «Нукутский район»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области, утвержденным от 8 мая 2019 года № 372-пп, протоколом заседания комиссии по рассмотрению документов и формированию рейтинга муниципальных образований на передачу спортивно-технологического оборудования в 2019 году от 18 июня 2019 года №2/19, руководствуясь ст. 35 Устава муниципального образования «Нукутский район», Администрация

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по обустройству малой спортивной площадки в муниципальном образовании «Нукутский район» (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального образования «Нукутский район» по социальным вопросам М.П. Хойлову.

Мэр С.Г. Гомбоев

Приложение №1

к постановлению Администрации

МО «Нукутский район»

от 21.06.2019 г. № 366

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по обустройству малой спортивной площадки в муниципальном образовании «Нукутский район»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Исполнители | Срок выполнения |
| 1. Подготовка основания для укладки травмобезопасной резиновой плитки | МБОУ ДОД «Нукутская ДЮСШ» | август 2019 года |
| 2. Установка заградительной сетки | МБОУ ДОД «Нукутская ДЮСШ» | август 2019 года |
| 3. Подписание муниципального контракта или договора социального партнерства с подрядной организацией на монтаж и установку спортивно-технологического оборудования | Администрация МО «Нукутский район» | при получении уведомления о предоставлении субсидии, субвенции иного межбюджетного трансферта имеющего целевой назначение |
| 4. Установка (монтаж) спортивно-технологического оборудования | Администрация МО «Нукутский район» | в течение 21 дня с момента подписания муниципального контракта или договора социального партнерства с подрядной организацией на монтаж и установку спортивно-технологического оборудования |
| 5. Осуществление контроля по подготовке основания для укладки травмобезопасной резиновой плитки, установке заградительной сетки, установке (монтажа) спортивно-технологического оборудования | Администрация МО «Нукутский район» | постоянно |