

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«НУКУТСКИЙ РАЙОН»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«НУКУТСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19 мая 2021 № ­­­­­­177 п. Новонукутский

О подготовке объектов социальной сферы

муниципального образования «Нукутский район»

к отопительному периоду 2021-2022 гг.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов социальной сферы муниципального образования «Нукутский район» к отопительному периоду 2021-2022 г., руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минэнерго от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации», утвержденные приказом Госстроя России от 06 сентября 2000 года №203, руководствуясь ст.35 Устава муниципального образования «Нукутский район», Администрация

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить План мероприятий по подготовке объектов социальной сферы муниципального образования «Нукутский район» к отопительному периоду 2021-2022 гг. (Приложение №1).

2. Руководителям муниципальных учреждений:

2.1. Организовать оперативное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по подготовке объектов социальной сферы муниципального образования «Нукутский район» к отопительному периоду 2021-2022 гг., в указанные сроки (Приложение №1);

2.2. Создать на муниципальных котельных нормативный 45- суточный запас твердого топлива в срок до 15 сентября 2021 года;

2.3. Получить паспорта готовности котельных к отопительному периоду 2021-2022 гг.в срок до 1 ноября 2021 года.

3.Для оценки готовности котельных, тепловых сетей муниципальных учреждений муниципального образования «Нукутский район» к работе в осенне – зимний период 2021-2022 гг. и выдачи паспортов готовности, создать комиссию при Администрации муниципального образования «Нукутский район» в следующем составе:

Председатель комиссии:

-Андрианов С. В.- первый заместитель мэра муниципального образования «Нукутский район».

Заместитель председателя комиссии:

-Александрова Т.П. - начальник отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Нукутский район».

Члены комиссии:

-Суворов Е.А.- главный специалист по энергоснабжению отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Нукутский район»;

-Марханов А.М. – заведующий сектором ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Нукутский район»;

- Горохова В.И.- начальник отдела образования Администрации муниципального образования «Нукутский район».

-Суборова Т. П. – консультант по управлению охраной труда Управления экономического развития и труда Администрации муниципального образования «Нукутский район».

4.Комиссии в срок до 30 октября 2021 года провести проверку готовности котельных, тепловых сетей муниципальных учреждений муниципального образования «Нукутский район» к отопительному периоду 2021-2022 г. (Приложение №2).

5.Утвердить программу проверки готовности котельных, тепловых сетей муниципальных учреждений муниципального образования «Нукутский район» к работе в осенне – зимний период 2021-2022 гг. (Приложение №3), форму паспорта готовности котельных к отопительному периоду 2021-2022 гг. (Приложение №4), форму акта проверки (Приложение № 5).

6. МКУ Финансовое управление Администрации МО «Нукутский район» (Уданова Т.В.) обеспечить финансирование затрат на подготовку к отопительному периоду 2021-2022 гг. и приобретения топлива в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Нукутский район» на 2021 год.

7.Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».

8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр С. Г. Гомбоев

Приложение №1

к постановлению Администрации

МО «Нукутский район»

от 19.05.2021 г. № 177

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НУКУТСКИЙ РАЙОН» К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2021-2022 ГОДОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды работ | Срок исполнения мероприятий | Потребность в средствах (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель |
|  |  |  | Руководители учреждений |
| Текущий ремонт, промывка тепловых сетей.  Ремонт основных, резервных котлов.  Очистка газоходов от сажи.  Ревизия насосов, электрооборудования, задвижек, вентилей в котельной и системе отопления.  Косметический, текущий ремонт здания котельной.  Укомплектовать рабочие места обученным и аттестованным персоналом.  Провести противоаварийные тренировки с персоналом по предотвращению аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.  Обеспечить рабочий персонал средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, схемами, первичными средствами пожаротушения.  Оформить договоры по поставке топлива.  Проведение проверки противоаварийных и противопожарных защит.  Проведение мероприятий по энергосбережению: утеплению зданий, теплотрасс. | 15 августа 2021 года  25 июня 2021года  25 июня 2021года  15 августа 2021года  5 августа 2021года  1 сентября 2021года  1 сентября 2021года  1 сентября 2021года  15 сентября 2021года |  |
| Согласно требованиям приказа Минэнерго от 12 марта 2013г. №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», раздела IV. п16. (для объектов, подключенных к централизованному теплоснабжению). | 15 сентября 2021 года |  | Руководители учреждений |
| .Выполнить предписания надзорных органов. | В согласованные (установленные) сроки |

Приложение №2

к постановлению Администрации

МО «Нукутский район»

от 19.05.2021 г. № 177

Перечень

учреждений, в отношении которых проводится проверка готовности котельных к отопительному сезону 2021-2022 гг.

1. МКДОУ Алтарикский детский сад

2. МБОУ Алтарикская СОШ

3. МБОУ Верхне- КуйтинскаяООШ

4. МБОУ Закулейская СОШ

5. МКДОУ Закулейский детский сад

6. МКДОУ Зунгарский детский сад

7. МБОУ Новоленинская СОШ

8. МБОУ Новонукутский детский сад №6

9. МБОУ Нукутская СОШ

10. МКДОУ Первомайская СОШ

11. МКДОУ Первомайский детский сад

12. МБОУ Тангутская СОШ

13. МКДОУ Ункурликский детский сад

14. МБОУ Хадаханская СОШ

15. МКОУ Харетский детский сад

16. МБОУ Харетская СОШ

17. МБОУ Целинная СОШ

18. МБОУ Русско-Мельхитуйская ООШ

19. МБУ ДОД Нукутская ДЮСШ

Приложение №3

к постановлению Администрации

МО «Нукутский район»

от 19.05.2021 г. № 177

**Программа**

проверки готовности котельных, тепловых сетей муниципальных учреждений к работе в осенне – зимний период 2021-2022 гг.

1. Наличие нормативного запаса топлива.
2. Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.
3. Укомплектованность теплотехническим (электротехническим) персоналом.
4. Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.
5. Готовность к работе схем защит и автоматики, средств связи, систем гарантированного электропитания.
6. Состояние утепления зданий.
7. Наличие и состояние контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов.
8. Наличие и выполнение планов технических мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы оборудования, а также запланированных мероприятий по предупреждению повреждений оборудования, технических схем и сооружений в условиях низких температур наружного воздуха.
9. Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций. Наличие запаса материалов и средств, для аварийно-восстановительных работ.
10. Выполнение плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений, тепловых сетей и качество их выполнения.
11. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти, местного самоуправления.

Приложение №4

к постановлению Администрации

МО «Нукутский район»

от 19.05.2021 г. № 177

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду \_\_\_\_/\_\_\_\_\_гг.

Выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от \_\_\_\_\_\_\_\_\_г №\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду) |

Примечание: паспорт готовности заверяется печатью организации, назначившей комиссию.

Приложение №5

к постановлению Администрации

МО «Нукутский район»

от 19.05.2021 г. № 177

АКТ №\_\_

проверки готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_гг.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_» \_\_\_\_\_\_\_г.

Комиссия, назначенная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_ провела проверку готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вывод:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

Зам. пред. комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф. И. О.)