МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«НУКУТСКИЙ  РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2013 года                              № 617                                          п.Новонукутский

Об утверждении муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в учреждениях

социальной сферы муниципального образования

«Нукутский район» на 2014 – 2018 годы»

В целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях социальной сферы Нукутского района, в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и  о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования «Нукутский район» от 22 октября 2013года №522 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нукутский район», руководствуясь ст.35 Устава муниципального образования «Нукутский район», Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях социальной сферы муниципального образования «Нукутский район» на 2014-2018 годы» (далее - Программа) согласно Приложению № 1.

- Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Нукутский район» от 4 августа 2011 года №377 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Нукутский район» на 2011-2015 годы» с 1 января 2014 года.

- Опубликовать настоящее постановление с приложением в печатном издании «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального образования «Нукутский район» Т.Р. Акбашева.

Мэр                                                                                               С.Г. Гомбоев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

«Нукутский район»

от 29.11. 2013 г. № 617

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА  «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НУКУТСКИЙ РАЙОН» НА 2014-2018 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях социальной сферы муниципального образования «Нукутский район» на 2014-2018 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях социальной сферы муниципального образования «Нукутский район» на 2014-2018 годы» (далее - программа) |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в учреждениях социальной сферы Нукутского района |
| Задачи муниципальной программы | 1.Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях социальной сферы Нукутского района 2. Развитие энергосервисных услуг в учреждениях социальной сферы Нукутского района. |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель мэра муниципального образования «Нукутский район» |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Нукутский район» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы, реализуется в один этап |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы, входящие в состав программы, отсутствуют |
| Перечень основных мероприятий программы | 1. Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений муниципального образования «Нукутский район» на предмет выявления причин нерациональных энергозатрат и неоправданных потерь энергоресурсов. 2. Оснащение учреждений социальной сферы Нукутского района приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды. 3. Проведение мероприятий по утеплению зданий (замена окон, дверей, утепление фасадов и т. д.). 4. Обеспечение размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг. 5. Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений при проведении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов муниципальной собственности. 6. Повышение квалификации специалистов в области энергосбережения. 7. Заключение энергосервисных договоров (контрактов) . |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего |
|  | Средства бюджета Иркутской области | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1520,00 | 0,00 | 1670,00 |
|  | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 2500,00 | 1130,00 | 1830,00 | 1950,00 | 830,00 | 8240,00 |
|  | Всего | 2650,00 | 1130,00 | 1830,00 | 3470,00 | 830,00 | 9910,00 |
|  | Объем финансирования программы за счет средств бюджета муниципального образования «Нукутский район» ежегодно уточняется при формировании бюджета муниципального образования «Нукутский район» на очередной финансовый год, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации программы. Объем финансирования программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется с учетом доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год. |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), тепловой энергии (далее – ТЭ), воды, потребляемой (используемой) учреждениями социальной сферы Нукутского района (далее – УСС), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, ТЭ, воды, потребляемой УСС на территории Нукутского района -100%. 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и оптимизация расходов бюджета при обеспечении энергетическими ресурсами и водой УСС. |

1. Характеристика проблемы на решение которой направлена программа.

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях социальной сферы муниципального образования «Нукутский район» на 2014-2018 годы» разработана в соответствии со ст.8 Федерального закона от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Об энергосбережении»), постановления Правительства от 31 декабря 2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановления Администрации муниципального образования «Нукутский район» от 22 октября 2013г. № 522 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ  муниципального образования «Нукутский район».

Программа энергосбережения на основе анализа сложившейся ситуации определяет стратегические приоритеты и важнейшие программные мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергетических ресурсов  в учреждениях социальной сферы муниципального образования  «Нукутский район».

Бюджетная сфера включает большой комплекс зданий, строений, сооружений муниципальной собственности. В его состав входят объекты образования, культуры, административные здания  Администрации муниципального образования «Нукутский район» и муниципального бюджетного учреждения «Газета» Свет Октября».

Теплоснабжение зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям с участием муниципального образования Нукутский район (далее – муниципальные здания) осуществляется от централизованных теплоисточников и от локальных систем теплоснабжения.

Централизованное обеспечение тепловой энергией  осуществляет теплоснабжающая организация  - ИП Шаповалов В. Н. Поставщиком электрической энергии является ООО «Иркутская Энергосбытовая компания». Эксплуатацию электрических сетей осуществляют филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети», ЦЭС ООО «Иркутская электросетевая компания».  Основной поставщик холодной воды - ООО «Крот».

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджетных ресурсов, крайне важным является  эффективное использование энергоресурсов в муниципальных зданиях.

В результате проведения в некоторых учреждениях социальной сферы мероприятий по утеплению зданий, реконструкции и ремонту технологического оборудования, установке приборов учета электрической энергии, тепловой энергии и воды, в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Нукутский район» на 2011-2015 годы», экономия энергоресурсов составила (Таблица 1):

Таблица 1

| Показатели | Ед.изм. | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2012 год | Экономия % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем потребления ЭЭ | кВтч | 11722706 | 9460177 | 20 |
| Объем потребления ТЭ | Гкал | 2059 | 1836 | 11 |
| Объем потребления воды | куб.м. | 11791 | 11495 | 3 |

На основе анализа проведенных обязательных энергетических обследований  объектов муниципальной собственности, с целью выявления неэффективного использования энергоресурсов, определены следующие проблемы:

- не завершены работы по оснащению объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов, а также в процессе технической эксплуатации приборов учета энергетических ресурсов и воды необходимо выполнять работы по замене выработавших свой технический ресурс приборов;

- значительные потери энергоресурсов обусловлены физическим и моральным старением оборудования;

- высокая степень износа части муниципальных зданий приводит к потерям теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции и требует проведения капитального или частичного ремонта.

Решение обозначенных проблем обуславливает необходимость разработки программы энергосбережения в учреждениях социальной сферы Нукутского района с целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов и оптимизации расходов бюджета  при обеспечении энергетическими ресурсами и водой учреждения.

2. Цели и задачи программы

Целью  программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в учреждениях социальной сферы Нукутского района.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях социальной сферы Нукутского района

2. Развитие энергосервисных услуг в учреждениях социальной сферы Нукутского района.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы  и обоснование необходимости их осуществления

В рамках реализации задачи 1 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях социальной сферы Нукутского района» предусмотрена реализация мероприятий по направлениям:

1. Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений муниципального образования «Нукутский район».

В соответствии с требованиями ст.24 Федерального закона от 23 ноября 2011 года 261-ФЗ  «Об энергосбережении», начиная с 1 января 2010 года, учреждение, чье потребление энергетических ресурсов и воды оплачивается за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребления ими электрической энергии, тепловой энергии, воды в течение пяти лет не менее чем на 15 % от объема фактически потребленного  в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 %.

Для определения перечня технических и технологических мероприятий, реализация которых позволит выполнить требования законодательства по снижению энергопотребления, необходимо в обязательном порядке проведение энергетических обследований муниципальной собственности.

2. Оснащение учреждений социальной сферы Нукутского района приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды, а также замена выработавших свой технический ресурс приборов учета. Мероприятие позволяет реально оценить объемы потребления энергоресурсов и производить расчеты с поставщиками  за  фактическое потребление.

3. Проведение мероприятий по утеплению зданий (замена окон, дверей, утепление фасадов и т. д.)  позволит  сократить  потери тепловой энергии.

4. Обеспечение размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг.

5. Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений при проведении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов муниципальной собственности.

6. Повышение квалификации специалистов в области энергосбережения.

В рамках реализации задачи 2 «Развитие энергосервисных услуг в учреждениях социальной сферы Нукутского района» предусмотрена реализация мероприятий по направлениям:

1.Заключение энергосервисных договоров (контрактов), участие в областных мероприятиях по поддержке  развития энергосервисных услуг на территории Иркутской области.

Данное мероприятие позволит снизить нагрузку на бюджет муниципального образования «Нукутский район» при реализации мероприятий программы.

Мероприятия программы подлежат уточнению:

1) в ходе мониторинга и корректировки планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которая  проводится ежегодно с учетом фактически достигнутых результатов реализации программы и изменения социально-экономической ситуации;

2) по результатам  проведенных энергетических обследований;

3) при экономии средств бюджета муниципального образования «Нукутский район» при реализации программы, в том числе в результате экономии энергоресурсов.

Перечень мероприятий программы приведён в Приложении № 1 к программе.

4. Планируемые результаты реализации программы

В результате реализации настоящей программы предполагается:

-повысить эффективность использования энергетических ресурсов и оптимизировать расходы бюджета  при обеспечении энергетическими ресурсами и водой учреждения социальной сферы Нукутского района;

-доля объемов электрической энергии, тепловой энергии, воды, потребляемой (используемой) учреждениями социальной сферы Нукутского района, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов и воды, потребляемой учреждениями социальной сферы Нукутского района -100%.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в Приложении №2 к программе.

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации

мероприятий  программы

Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять с использованием различных уровней бюджетной системы Российской Федерации. Требуемый объём денежных средств, необходимый для реализации мероприятий программы за счет всех источников финансирования составляет 9910,00 тыс. руб., структура финансирования программы представлена в Таблице 2.

Таблица 2

Объём и источники финансирования программы

|  | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего |
| Средства бюджета Иркутской области | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1520,00 | 0,00 | 1670,00 |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | 2500,00 | 1130,00 | 1830,00 | 1950,00 | 830,00 | 8240,00 |
| Всего | 2650,00 | 1130,00 | 1830,00 | 3470,00 | 830,00 | 9910,00 |

Объем финансирования программы за счет средств бюджета муниципального образования «Нукутский район» ежегодно уточняется  при формировании бюджета муниципального образования «Нукутский район» на очередной финансовый год, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации программы.

Объем финансирования программы за счет средств бюджета  Иркутской области ежегодно уточняется с учетом доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.

На основании произведенной оценки определяются приоритеты и возможное перераспределение финансовых ресурсов по основным направлениям программы.

Обоснование ресурсного обеспечения реализации мероприятий программы приведено в Приложении №1 к программе.

6. Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основе целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – целевой показатель), определяется путем сравнения базовых значений целевых показателей с текущими показателями (на этапе реализации) и завершающими (по окончании реализации программы). Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно на основе использования целевых показателей, которые обеспечивают мониторинг динамики результатов реализации программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным программой (Приложение №2).

Корректировка планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности проводится ежегодно с учетом фактически достигнутых результатов реализации программы и изменения социально-экономической ситуации.

Перечень целевых показателей программы определен в соответствии с требованием постановления Правительства от 31 декабря 2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Расчет целевых показателей программы произведен в соответствии с методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности утвержденной приказом Министерства регионального развития РФ от 7 июня 2010 г. N 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий программы  с муниципальным  заказчиком программы

Координатор муниципальной программы организует работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления  администрации муниципального образования «Нукутский район» об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение мэру муниципального образования «Нукутский район»;

2) организацию управления программой;

3) создание, при необходимости, комиссии (рабочей группы) по управлению программой;

4) реализацию программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов программы.

Муниципальный заказчик программы:

1) разрабатывает программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы (подпрограммы);

3) определяет ответственных за выполнение мероприятий программы;

4) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием программы;

6) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования программы;

7) готовит и представляет координатору программы и в управление экономического развития и труда Администрации муниципального образования «Нукутский район»  отчет о реализации программы;

8) на основании заключения об оценке эффективности реализации программы представляет в установленном порядке координатору программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

9) принимает меры по размещению на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район» в сети Интернет утвержденной муниципальной программы;

10) обеспечивает эффективность и результативность реализации программы.

Источник финансирования программы – бюджет МО «Нукутский район», бюджет Иркутской области. Получателями средств бюджета МО «Нукутский район» являются исполнители мероприятий программы, которые обеспечивают их целевое использование и определяют исполнителей работ (услуг) по мероприятиям программы.

9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации программы

Муниципальный заказчик программы:

1) один раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в управление экономического развития и труда Администрации муниципального образования «Нукутский район» оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий программы 1 с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

2) ежегодно готовит годовой отчет о реализации программы  и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в управление экономического развития и труда Администрации муниципального образования «Нукутский район»  для оценки эффективности реализации программы;

3) после окончания срока реализации программы муниципальный заказчик представляет мэру муниципального образования «Нукутский район» на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации программы, итоговый отчет о ее реализации

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации программы представляются по формам согласно «Порядку разработки и реализации муниципальных  программ муниципального образования «Нукутский район»», утвержденному постановлением Администрации МО «Нукутский район» №522 от 22 октября 2013г.

Начальник отдела по архитектуре,

строительству и ЖКХ                                                                               С. В. Андрианов

Приложение 1

к муниципальной программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в

учреждениях социальной сферы  муниципального образования «Нукутский район»

на 2014-2018годы»

Перечень мероприятий муниципальной   программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях социальной сферы муниципального образования «Нукутский район» на 2014-2018 годы»

| п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях социальной сферы Нукутского района | Итого | 2014-2018 | 9910,00 | 2650,00 | 1130,00 | 1830,00 | 3470,00 | 830,00 |  | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и оптимизация расходов бюджета при обеспечении энергетическими ресурсами и водой УСС |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 1670,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1520,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  | 8240,00 | 2500,00 | 1130,00 | 1830,00 | 1950,00 | 830,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений учреждений социальной сферы | Итого | 2014-2018 | 3971,34 | 931,34 | 0,00 | 0,00 | 3040,00 | 0,00 | Учреждения социальной сферы Нукутского района |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 1670,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1520,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  | 2301,34 | 781,34 | 0,00 | 0,00 | 1520,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Оснащение учреждений социальной сферы Нукутского района приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 2014-2018 | 138,66 | 18,66 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | Учреждения социальной сферы Нукутского района |  |
| 1.3. | Мероприятие 3. Утепление зданий (замена окон, дверей, утепление фасадов и т. д.) | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 2014-2018 | 4200,00 | 900,00 | 1100,00 | 1000,00 | 400,00 | 800,00 | Учреждения социальной сферы Нукутского района |  |
| 1.4. | Мероприятие 4. Размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг. |  | 2014-2018 | Финансирование не требуется | Учреждения социальной сферы Нукутского района |  |
| 1.5. | Мероприятие 5. Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений при проведении строительства, реконструкции, капитального ремонта | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 2014-2018 | 1600,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | Учреждения социальной сферы Нукутского района |  |
| 1.6. | Мероприятие 6. Повышение квалификации специалистов в области энергосбережения. |  | 2014-2018 | Финансирование не требуется | Учреждения социальной сферы Нукутского района |  |
| 2 | Задача 2. Развитие энергосервисных услуг в учреждениях социальной сферы Нукутского района |  | 2014-2018 | Расчет в ходе реализации программы |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Заключение энергосервисных договоров (контрактов) |  | 2014-2018 | Расчет в ходе реализации программы | Учреждения социальной сферы Нукутского района |  |
|  | Объем финансирования программы | Итого | 2014-2018 | 9910,00 | 2650,00 | 1130,00 | 1830,00 | 3470,00 | 830,00 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 1670,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1520,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  | 8240,00 | 2500,00 | 1130,00 | 1830,00 | 1950,00 | 830,00 |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в

учреждениях социальной сферы муниципального образования «Нукутский район»

на 2014-2018годы»

Целевые показатели муниципальной   программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях социальной сферы муниципального образования «Нукутский район» на 2014-2018 годы»

Общие сведения для расчета целевых показателей программы

| № | Общие сведения | Ед.изм. | Годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Объем потребления ЭЭ | кВтч | 8399995 | 9049051 | 8740561 | 8432071 | 8123580 | 7815090 | 7506599 |
| 2 | Объем потребления ТЭ | Гкал | 1157,66 | 1122,93 | 1088,20 | 1053,47 | 1018,74 | 984,01 | 949,28 |
| 3 | Объем потребления воды | куб.м. | 2748,80 | 2666,34 | 2583,87 | 2501,41 | 2418,94 | 2336,48 | 2254,02 |
| 4 | Тариф на ЭЭ | руб./ кВтч | 2,08 | 2,32 | 2,57 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| 5 | Тариф на ТЭ | руб./ Гкал | 1405,86 | 1496,91 | 1661,57 | 1855,97 | 1855,97 | 1855,97 | 1855,97 |
| 6 | Тариф на воду | руб. /куб.м. | 30,74 | 34,34 | 37,77 | 41,55 | 41,55 | 41,55 | 41,55 |
| 7 | Расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 625,81 | 607,03 | 588,26 | 569,48 | 550,71 | 531,93 | 513,16 |
| 8 | Площадь МУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 3742,80 | 3742,80 | 3742,80 | 3742,80 | 3742,80 | 3742,80 | 3742,80 |
| 9 | Расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 531,85 | 515,89 | 499,94 | 483,98 | 468,03 | 452,07 | 436,12 |
| 10 | Площадь МУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв.м. | 1420,80 | 1420,80 | 1420,80 | 1420,80 | 1420,80 | 1420,80 | 1420,80 |
| 11 | Расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 2748,80 | 2666,34 | 2583,87 | 2501,41 | 2418,94 | 2336,48 | 2254,02 |
| 12 | Численность сотрудников МУ, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета | чел. | 1558,00 | 1558,00 | 1558,00 | 1558,00 | 1558,00 | 1558,00 | 1558,00 |
| 13 | Расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Численность сотрудников МУ,в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 8399995 | 9049051 | 8740561 | 8432071 | 8123580 | 7815090 | 7506599 |
| 16 | Площадь МУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 49732,37 | 49732,37 | 49732,37 | 49732,37 | 49732,37 | 49732,37 | 49732,37 |
| 17 | Расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Площадь МУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Бюджет МО | тыс.руб. | 329088,02 | 315624,20 | 302792,00 | 307952,40 | 307952,40 | 307952,40 | 307952,40 |
| 20 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ | тыс.руб. | 32571,40 | 22766,28 | 24368,95 | 26259,18 | 25305,93 | 24352,68 | 23399,42 |
| 21 | Общее количество МУ | шт. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 22 | Количество МУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Целевые показатели программы |  |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| 1 | Экономия ЭЭ (для фактических условий) | тыс.кВт/ч | 1883,02 | 1233,96 | 1542,45 | 1850,94 | 2159,43 | 2467,92 | 2776,41 |
|  |  | тыс. руб. | 3917 | 2863 | 3964 | 5312 | 6198 | 7083 | 7968 |
| 2 | Экономия ТЭ для фактических условий) | Гкал | 281,0 | 34,7 | 69,5 | 104,2 | 138,9 | 173,6 | 208,4 |
|  |  | тыс. руб. | 395,05 | 51,99 | 115,41 | 193,37 | 257,83 | 322,29 | 386,74 |
| 3 | Экономия воды (для фактических условий) | м.куб | 47,30 | 82,46 | 164,93 | 247,39 | 329,86 | 412,32 | 494,78 |
|  |  | тыс. руб. | 1,45 | 2,83 | 6,23 | 10,28 | 13,71 | 17,13 | 20,56 |
| II.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |
| 1 | Уд.расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общейплощади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/ кв.м. | 0,167 | 0,162 | 0,157 | 0,152 | 0,147 | 0,142 | 0,137 |
| 2 | Уд.расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/ кв.м. | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 |
| 3 | Изменение уд.расхода ТЭ МУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/ кв.м. | 0,17 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| 4 | Изменение уд.расхода ТЭ МУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м. | Гкал/ кв.м. | 0,10 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| 5 | Изменение отношения уд.расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 6 | Уд.расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | 1,76 | 1,71 | 1,66 | 1,61 | 1,55 | 1,50 | 1,45 |
| 7 | Уд.расход воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Изменение уд.расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | -0,16 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| 9 | Изменение уд.расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Уд.расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. | кВтч/кв. м. | 168,90 | 181,95 | 175,75 | 169,55 | 163,35 | 157,14 | 150,94 |
| 12 | Уд.расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м. | кВтч/кв. м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. | кВтч/кв. м. | 29,71 | 13,05 | -6,20 | -6,20 | -6,20 | -6,20 | -6,20 |
| 14 | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м. | кВтч/кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МУ на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Доля объемов ТЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МУ на территории МО | % | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 |
| 18 | Доля объемов воды, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МУ на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (для фактических условий) |  | 9,9 | 7,2 | 8,0 | 8,5 | 8,2 | 7,9 | 7,6 |
|  | (для сопоставимых условий) |  | 12,7 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,6 |
|  | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ (для фактических и сопоставимых условий) | %. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | (для фактических условий) |  | 0,3 | -2,7 | 0,8 | 0,5 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| 21 | (для сопоставимых условий) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Перечень принятых сокращений МО - муниципальное образование МУ - муниципальное учреждение ТЭ – тепловая энергия ЭЭ – электрическая энергия |