Муниципальное образование «Нукутский район»

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НУКУТСКИЙ  РАЙОН»

Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

17 ноября 2017 года                                 № 51                                                 п. Новонукутский

О прохождении отопительного

сезона 2017 - 2018 годов

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации МО «Нукутский район» Колотеевой А.А. «О прохождении отопительного сезона 2017 - 2018 годов»,  Дума

РЕШИЛА:

1.  Информацию главного специалиста отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации МО «Нукутский район» Колотеевой А.А. «О прохождении отопительного сезона 2017 - 2018 годов» принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение с приложением в печатном издании  «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».

Председатель Думы муниципального

образования  «Нукутский район»    						К.М.Баторов

Приложение

к решению Думы

МО «Нукутский район»

от 17.11.2017 г. № 51

О прохождение отопительного сезона 2017 - 2018 годов

В рамках подготовки к отопительному сезону 2017 - 2018 годов на территории муниципального образования «Нукутский район» проведены следующие мероприятия:

1.  Строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей МБОУ  Хадаханская СОШ с. Хадахан. Полностью переход с электроотопления на твердое топливо зданий Хадаханской СОШ с переводом теплоисточника на твердое топливо.

Общая сумма затрат составит 8,608 млн.руб. – из них: 8,438 млн.руб. средства областного бюджета; средства местного бюджета в рамках софинансирования составили 0,17 млн. руб. Так же средства местного бюджета  направлены  на изготовление проектно-сметной документации, изыскательские работы и прохождение экспертизы.

Ожидаемый результат: Повышение качества тепловой энергии (повышение температурного режима в здании МБОУ Хадаханская СОШ, экономия электроэнергии до 800 тыс. кВт/ч. на сумму  2708,568 тыс.руб. в год, снижение себестоимости тепловой энергии с 2330 руб./Гкал до 1473 руб./Гкал).

2. Ремонт инженерных сетей в п. Новонукутский (объекты теплоснабжения в                     п. Новонукутский) на сумму 5,5 млн.руб., в т.ч.: средства бюджета МО «Новонукутское» -0,935 млн.руб., средства областного бюджета - 4,565 млн.руб.

Работа теплоисточников, объектов энерго-, водоснабжения, инженерных сетей в текущем отопительном сезоне проходит в штатном режиме (аварийных ситуаций, повлекших остановку работы данных объектов не возникало).

3. Выполнены мероприятия Постановления Администрации МО «Нукутский район № 198 от 26.05.2017 года.

ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НУКУТСКИЙ РАЙОН» К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2017-2018 ГОДОВ

| Виды работ | Стоимость работ (тыс.руб.) |
| --- | --- |
| Строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей МБОУ Хадаханская СОШ с. Хадахан | 8651,90 в том числе: Областной бюджет - 8478,80 Местный бюджет – 173,10 |
| Монтаж внутренней системы водяного отопления МБОУ Хадаханская СОШ | 968,655 |
| Монтаж внутренней системы водяного отопления МКДОУ Новоленинский детский сад | 600,390 |

4. На 15 ноября 2017 года завезено топлива (уголь) в размере 918 тонн, в том числе 568 тонн для бюджетных учреждений (350 тонн ИП Шаповалов).

Остаток топлива на 15.11.2017 года 504 тонны, в т.ч. 432 тонны в бюджетных учреждениях.  Данного количества топлива хватит на 50 суток. Для бесперебойного прохождения и завершения отопительного сезона 2017 - 2018 годов, исходя из расчета лимитов на отопление для бюджетных учреждений необходимо 1040 тонн угля на сумму 1152,32 тыс.руб. и транспортные услуги 580,0 тыс. руб. Итого: 1732,32 тыс. руб. В ноябре месяце будет завезено 335 тон угля для бюджетных учреждений.

5. На все объекты теплоснабжения бюджетных учреждений получены акты и паспорта готовности.

6. В настоящее время все объекты работают в штатном режиме.

Начальник отдела по архитектуре, строительству

и ЖКХ Администрации МО «Нукутский район»                         	         С.В. Андрианов