**Муниципальное образование «Нукутский район»**

**ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«НУКУТСКИЙ РАЙОН»**

**Пятый созыв**

**РЕШЕНИЕ**

30 мая 2014 года № 35 п.Новонукутский

О разработке плана мероприятий по

капитальному и текущему ремонту

образовательных учреждений МО «Нукутский район»

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника Управления образования администрации муниципального образования «Нукутский район» Е.А.Суворова «О разработке плана мероприятий по капитальному и текущему ремонту образовательных учреждений МО «Нукутский район», Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию заместителя начальника Управления образования администрации муниципального образования «Нукутский район» Е.А.Суворова «О разработке плана мероприятий по капитальному и текущему ремонту образовательных учреждений МО «Нукутский район» принять к сведению (прилагается).

2. Администрации муниципального образования «Нукутский район» (С.Г.Гомбоев) рекомендовать выделить денежные средства на текущий ремонт и дополнительные работы, необходимые для обеспечения безопасной среды в образовательных учреждениях.

3. Начальнику Управления образования администрации МО «Нукутский район» (Р.Г.Николаева) рекомендовать составить программу поэтапного канализования и водоснабжения в образовательных учреждениях МО «Нукутский район».

4. Опубликовать настоящее решение с приложением в печатном издании «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».

Председатель Думы муниципального

образования «Нукутский район» В.П. Качур

Приложение

к решению Думы

МО «Нукутский район»

от 30.05.2014 г. № 35

**Информация**

**о разработке плана мероприятий по капитальному и текущему ремонту образовательных учреждений МО «Нукутский район»**

На протяжении многих лет приоритетной средой обитания для детей школьного возраста являются общеобразовательные учреждения, в которых должны быть созданы не только необходимые, но и безопасные условия для успешной образовательной деятельности детей. Организм ребенка может существовать, успешно развиваться и овладевать программами обучения и воспитания, только находясь в единстве с окружающей средой. В связи с этим образовательная среда, под которой мы понимаем всю совокупность факторов, формируемую укладом жизнедеятельности школы: материальные ресурсы школы, организацию учебного процесса, питания, медицинского обеспечения, психологический климат, определяет не только успешность обучения и воспитания детей и подростков, но и состояние их здоровья. Материально-технические и иные условия реализации основных общеобразовательных программ включают архитектурно-планировочные решения образовательных учреждений, их оборудование, обеспечение достаточных уровней освещения и инсоляции, оптимального микроклимата, водоснабжения и канализации, организацию учебных мест с использованием соответствующей мебели, учебные издания, технические средства обучения, школьные ранцы и обувь. Важнейшей составляющей условий обучения является организация учебного процесса, школьного питания и медицинского обеспечения учащихся. Требования к организации образовательной среды подлежат регулированию государственными образовательными стандартами (из введения СанПиН 2.4.2.2821-10).

В 2014 году на капитальный ремонт было запланировано 9 образовательных учреждений. Работа велась поэтапно:

1 этап: Подготовка проектно-сметной документации средствами муниципального образования.

2 этап: Прохождение экспертизы сметной стоимости проекта.

3 этап: Обоснование и вхождение в государственные программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения образования | Сумма ремонта (руб.) | Стоимость ПСД (руб.) | Примечание  |
| 1. | МБОУ Нукутская СОШ | 10012,760 | 295000,0 | Установка модульной котельной по областной программе «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» |
| 2. | МБОУ Нукутская СОШ |  | 973238,98 | Монтаж внутренней системы отопления. Размещены на торги |
| 3. | МБОУ Новонукутская СОШ | 132 000 000 | 1900000,0 | Получено положительное заключение |
| 4. | МБОУ Тангутская СОШ |  | 1021900,93 | Размещены на торги по изготовлению ПСД |
| 5. | МБОУ Алтарикская СОШ |  | 914338,12 | ПСД на экспертизе  |
| 6. | МБДОУ Новонукутский д/с ул. Шолохова,1 | 7234800,0в т.ч средства местного бюджета 360740,0 | 691418,64 | Экспертиза получена, по ремонту вошли в областную программу МРСДО |
| 7. | МКДОУ Алтарикский д/с |  | 914338 | Размещены на торги |
| 8 | МКДОУ Первомайский д/с |  | 1111730 | Размещены на торги |
| 9. | МКДОУ Новоленинский д/с |  | 1201195,34 | Размещены на торги |

Итого на 2014 год – 1 детский сад, 3 средние школы.

 На строительство спальных корпусов детского лагеря «Березка» выделено из областного бюджета по программе «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области «социальная поддержка населения на 2014 – 2018 годы» 5,5 млн. руб.

 Для выполнения требований СанПиН обязателен ежегодный текущий ремонт образовательных учреждений. Был сделан анализ заявок образовательных учреждений на текущий ремонт и выделены мероприятия первой необходимости.

На текущий ремонт школ (15) требуется 811 123,0 руб.; дошкольных учреждений (15) – 476 550,0 руб.; учреждений дополнительного образования детей (3) – 61230,0 руб.

Итого: 1348903,0 руб.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Текущий ремонт учреждений образования на 2014 год** |
| **№ п/п** | **Образовательное учреждение** | **Сумма (руб.)** | **Примечание** |
| 1 | Новонукутская школа | 132060,0 |   |
| 2 | Нукутская школа  | 18240,0 |   |
| 3 | Новоленинская школа | 46598,0 |   |
| 4 | Тангутская школа | 44530,0 |   |
| 5 | В-Куйтинская школа | 62250,0 |   |
| 6   | Алтарикская школа | 20380,0 |   |
| Шалотская начальная школа | 98450,0 |   |
| Кирилловская начальная школа | 37040,0 |   |
| 7 | Целинная школа | 44890,0 |   |
| 8 | Закулейская школа | 20000,0 |   |
| 9 | Хадаханская школа | 46706,0 |   |
| 10 | Харетская школа | 49160,0 |   |
|   | **Итого по школам** | **620304,0** |   |
| 1 | Новонукутский д/с № 6 | 89185,0 |   |
| 2 | Хадаханский д/с | 47350,0 |   |
|   | **Итого по ДОУ** | **136535,0** |   |
| 1 | ДЮЦ | 19680,0 |   |
| 2 | ДЮСШ | 21550,0 |   |
| 3 | КСШ | 20000,0 |   |
|   | **Итого по в/шк** | **61230,0** |   |
| 1 | Лагерь «Березка» | 0 |   |
|  | **Итого по лагерю** | 0 |   |
|   | **Всего по бюджетным учреждениям** | **818069,0** |   |
|  |
| **№** **п/п** | **Образовательное учреждение** | **Сумма (руб.)** | **Примечание** |
| 1 | В-Онгойская школа | 37592,0 |   |
| 2 | Зунгарская школа | 17680,0 |   |
| 3 | Первомайская школа | 44567,0 |   |
| 4 | Р.-Мельхитуйская школа | 35045,0 |   |
| 5 | Б-Баяновская школа | 56135,0 |   |
| 6 | вечерняя школа | 0 |   |
|   | **Итого по школам** | **191019,0** |   |
| 1 | Нукутский д/с | 0 |   |
| 2 | Зунгарский д/с | 18240,0 |   |
| 3 | Новоленинский д/с | 24400,0 |   |
| 4 | Шаратский д/с | 17100,0 |   |
| 5 | Тангутский д/с | 20700,0 |   |
| 6 | В-Куйтинский д/с | 26780,0 |   |
| 7 | Алтарикский д/с | 46600,0 |   |
| 8 | Ункурликский д/с | 29100,0 |   |
| 9 | Первомайский д/с | 26670,0 |   |
| 10 | Закулейский д/с | 31515,0 |   |
| 11 | Р.-Мельхитуйский д/с | 49680,0 |   |
| 12 | Харетский д/с | 49230,0 |   |
| 13 | Н-Нукутский д/с №2 | 0 |   |
|   | **Итого по дошкольным учреждениям** | **340015,0** |   |

Кроме того требуется средств на дополнительные работы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Образовательное учреждение** | **Сумма (руб.)** | **Примечание** |
| 1 | Управление образования | 36742,0 | Ремонт половых покрытий, электропроводка |
| 2 | Целинная школа | 52000,0 | Ремонт гаража |
| 3 | Хадаханская школа | 26120,0 | Электропроводка |
| 4 | Новонукутская школа | 136970,0 | Электрооборудование |
| 5 | Харетский д/с | 50670,0 | Ограждение территории |
| 6 | Р.-Мельхитуйский д/с | 95450,0 | Ограждение территории |
| 7 | Зунгарский д/с | 34800,0 | Строительство навеса под уголь |
| 8 | Р.-Мельхитуйская школа | 148535,0 | Ремонт электропроводки |
|  | **ИТОГО** | **581287,0** |   |

В 2013 – 2014 году было отремонтировано и построено 9 туалетов. Для бесперебойного функционирования туалетов и удешевления подвоза воды необходимо пробурить скважины в Тангутской, Первомайской, Нукутской, Закулейской средних школах, в Большебаяновской и Верхне-Куйтинской основных школах.

 По современным требованиям СанПин в каждом образовательном учреждении пищеблоки должны быть канализированы и водоснабжены. Из 15 образовательных учреждений не снабжены канализацией и водоснабжением 8, это: Алтарикская, Закулейская, Целинная средние школы, Р-Мельхитуйская, В-Онгойская, В-Куйтинская, Зунгарская, Большебаяновская основные школы. Из 15 дошкольных образовательных учреждений не снабжены канализацией и водоснабжением 10, это: Укурликский, Тангутский, Шаратский, Закулейский, Харетский, Р-Мельхитуйский, Зунгарский, Новоленинский, Алтарикский, В-Куйтинский детские сады.

 На ликвидацию последствий штормовой бури от 29 апреля 2014 года необходимо 120665,0 рублей:

- МКОУ Русско-Мельхитуйская основная школа – 58800,0 руб.;

- МБОУ Новоленинская средняя школа – 4650,0 руб.;

- МБОУ Тангутская средняя школа – 10070,0 руб.;

- МБОУ Нукутская средняя школа – 20000,0 руб.;

- МБОУ Новонукутская средняя школа – 9220,0 руб.;

- МБДОУ Новонукутский детский сад № 6 – 1525,0 руб.;

- МБДОУ Хадаханский детский сад – 16400,0 руб.

 С 1 июля 2014 года вступает в силу Положение технического регламента об обеспечении подачи сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Установка оборудования на один объект составляет 13152,45 рублей. Оснастить предполагается около 70 объектов образования. Общая сумма составит 920671,5 рублей. Кроме того ежемесячное обслуживание составит от 500,0 до 1500,0 рублей в зависимости от масштаба объекта.

Начальник Управления образования

администрации МО «Нукутский район» Р.Г.Николаева