Муниципальное образование «Нукутский район»

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НУКУТСКИЙ  РАЙОН»

Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

30 октября 2015 года                               № 63                                                 п. Новонукутский

О подготовке к отопительному

сезону 2015 - 2016 годов

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Нукутский район» С.В.Андрианова «О подготовке к отопительному сезону 2015 - 2016 годов», Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию начальника отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации МО «Нукутский район» С.В.Андрианова «О подготовке к  отопительному сезону 2015 - 2016 годов» принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании  «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».

Председатель Думы муниципального

образования «Нукутский район»					             К.М. Баторов

Приложение

к решению Думы

МО «Нукутский район»

от 30.10.2015 г. № 63

Подготовка к отопительному сезону 2015 - 2016 годов

В рамках подготовки к отопительному сезону 2015 - 2016 годов на территории муниципального образования «Нукутский район» планируется проведение следующих мероприятий:

1. Строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей МБОУ Нукутская СОШ с. Нукуты. Полностью переход с электроотопления на твердое топливо зданий Нукутской СОШ с подключением строящегося детского сада в с. Нукуты на 49 мест с переводом теплоисточника на твердое топливо.

Общая сумма затрат составит 12,733005 млн.руб. – из них: 12,207005 млн.руб. не достающие средства . В 2015 году средства местного бюджета в рамках софинансирования – 0,526 тыс. руб. Средства областного бюджета 7,0 млн. руб.Средства местного бюджета в размере 620 тыс. руб.  направлены в 2014 году на изготовление проектно-сметной документации, изыскательские работы и прохождение экспертизы.

Ожидаемый результат: Повышение качества тепловой энергии (повышение температурного режима в 2-х зданиях МБОУ Нукутская СОШ, экономия электроэнергии до 974 тыс. кВт\ч. на сумму  2269,0 тыс.руб. в год, снижение себестоимости тепловой энергии с 2330 руб./Гкал до 1473 руб./Гкал.      Экономия электроэнергии на отопление детского сада до 700 тыс. кВт на сумму 1631,0 тыс.руб. Суммарная экономия составит 3900,0 тыс.руб. )

Окупаемость 3,48 года.

Заключен муниципальный контракт на сумму 12,733005 млн. руб. от 26.08.2015 г.

Подрядная организация ООО «Производственное предприятие «Котлы Алтая» г. Барнаул.

В настоящее время осуществляется монтаж блочно-модульной котельной с технологическим оборудованием, строительство тепловых сетей.

Объем выполненных работ составляет 80%.

2. Капитальный ремонт инженерных сетей в п. Новонукутский на сумму 4,5 млн. руб.

3. Выполнены мероприятия Постановления Администрации МО «Нукутский район» № 275 от 03.06.2015 года.

ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НУКУТСКИЙ РАЙОН» К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2015-2016 ГОДОВ

| Наименование учреждения | Виды работ | Потребность в средствах (руб.) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Алтарикская средняя общеобразовательная школа | Ремонт котельной (приобретение колосников -20 шт., кирпича – 25 шт., тележки для подвоза угля и вывоза шлака – 1 шт., цемента -2 мешка, запорной арматуры, уплотнительных колец). | 33250,00 | Хертуева Т. Г. |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Верхне–Куйтинская основная общеобразовательная школа | Замена участка трубы от котла до вытяжной трубы | 3000,00 | Селезнев А. А. |
| Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Закулейский детский сад | Замена автоматов, шлангов, насоса. | 8690,0 | Далбаева И. В. |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Закулейская средняя общеобразовательная школа | 1.Ремонт котельной (замена клапанов аварийного сброса пара (диаметр 25мм), запорной арматуры) 2.Утепление стен Б-Мельхитуйская НОШ монтажной пеной 3. Оборудование насосной группы АИР 100 S2У3 | 21950,00 | Хабалов И. В. |
| Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Зунгарский детский сад | Частичная замена труб системы отопления, запорной арматуры. | 10 000,00 | Павлова Е. А. |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая центральная библиотека Нукутского района" | Ремонт системы отопления (смета) | 9869,0 | Андреева Л. И. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новонукутский детский сад № 6 | 1. Д/С №4 «Улыбка» Замена автоматических выключателей на электробойлер. Замена трубы (колено) ввод на электробойлер. 2.Д/С №2 «Ромашка» Замена дверки котла | 7000,00 | Антипова Л. А. |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Нукутский детско-юношеский центр | Ремонт системы отопления (смета) | 40963,0 | Арефьева А. Г. |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя общеобразовательная школа | Подвод слива воды с выпускных клапанов (5 м диаметр 50мм), утепление дверей котельной. | 2200,00 | Шелемина Л. М. |
| Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Первомайский детский сад | Приобретение запасного блока ТЭН -9 кВт Замены электропроводки | 2 000,00 29 000,00 | Стешова Н. В. |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тангутская средняя общеобразовательная школа | Ремонт котельной (замена насоса, ремонт котла №1) | 15500,00 | Николаева Р. Г. |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Харетская средняя общеобразовательная школа | Ремонт котельной (замена колосников, шлангов, запорной арматуры, побелка покраска котельной) | 4800,00 | Хатылева О. В. |
| Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Харетский детский сад «Ромашка» | Ремонт системы отопления (сметы) | 97971,98 | Антипов Э. М. |
| МБОУ Хадаханская СОШ МКДОУ Новоленинский детский сад МКОУ Зунгарская ОШ МБОУ Новонукутская СОШ МБДОУ Хадаханский детский сад | Приобретение обогревателей | 100 000,00 | Петрова А. А. Жербанова М. Г. Федорова Л. Д. Шахурова Е. Г. Мин Л. Ф. |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Целинная средняя общеобразовательная школа | Новоселовская НОШ Замена насоса К 8/18 | 15 000,00 | Долбеева Л. П. |
| Итого: | 401199,98 |  |

4. Для бесперебойного прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов исходя из расчета лимитов на отопление для бюджетных учреждений необходимо 1500 тонн угля на сумму 1425,0 тыс.руб. и транспортные услуги 1,0 млн. руб. Итог необходимо 2,425 млн. руб.

5. На все объекты теплоснабжения бюджетных учреждений получены акты и паспорта готовности.

Начальник отдела по архитектуре, строительству

и ЖКХ Администрации МО «Нукутский район»                                           С.В. Андрианов