Муниципальное образование «Нукутский район»

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НУКУТСКИЙ  РАЙОН»

Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

30 мая 2014 года                                          № 37                                                  п. Новонукутский

О завершении отопительного

сезона 2013 - 2014 годов и подготовке

к отопительному сезону 2014 - 2015 годов

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации МО «Нукутский район» Андрианова С.В. «О завершении отопительного сезона 2013 - 2014 годов и подготовке к отопительному сезону 2014 - 2015 годов», Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию начальника отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации МО «Нукутский район» Андрианова С.В. «О завершении отопительного сезона 2013 - 2014 годов и подготовке к отопительному сезону 2014 - 2015 годов» принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение с приложением в печатном издании  «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».

Председатель Думы муниципального

образования «Нукутский район»    	                                                               В.П.Качур

Приложение

к решению Думы

МО «Нукутский район»

от 30.05.2014 г. № 37

Информация

о завершении отопительного сезона 2013 - 2014 годов и

подготовке к отопительному сезону 2014 - 2015 годов

I. О завершении отопительного сезона 2013-2014 годов

1. В связи с благоприятными погодными условиями отопительный  сезон 2013 -2014 годов завершён  15 мая 2014 года (распоряжение Администрации муниципального образования «Нукутский район» № 90 от 5 мая 2014 года).

2. В период прохождения отопительного сезона бюджетными учреждениями и предприятиями ЖКХ израсходовано 2705 тн. угля (в т.ч. бюджетными учреждениями – 1205 тн.) Затраты на приобретение и доставку каменного угля для бюджетных учреждений составили 1040377,0 руб. (приобретение угля – 574291,0 руб., транспортные услуги по доставке угля – 466086,0 руб.)

Снижение затрат на приобретение и доставку угля для бюджетных учреждений  к отопительному сезону 2012 - 2013 годов  составило 73 тонны на сумму  63902,0 руб., при том что в 2013 году Алтарикская средняя школа была переведена на твердое топливо и фактический расход угля за отопительный сезон составил 154 тонны.

3. В рамках подготовки к отопительному сезону 2013 - 2014 годов было подготовлено 22 единицы объектов теплоснабжения. Паспорта готовности в 2013 году были получены на все объекты теплоснабжения.

4.   За счет внебюджетных источников проведена работа по монтажу внутренней системы отопления в Алтарикской средней школе на сумму 915,0 тыс.руб.

5.  В рамках подготовки к отопительному сезону 2013 - 2014 годов на территории МО «Нукутский район» на условиях софинансирования было проведено строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей Алтарикской средней школы. Полностью произведен переход с электроотопления на твердое топливо.

Общая сумма затрат составит 6,0 млн.руб., из них 180,0 тыс. руб. - средства местного бюджета были направлены на софинансирование, 5820,0 тыс.руб. - средства областного бюджета. Также средства местного бюджета в размере 650,0 тыс.руб. были израсходованы на изготовление проектно-сметной документации и изыскательские работы.

Результат: Повышение качества тепловой энергии (повышение температурного режима в здании МБОУ Алтарикская СОШ, экономия электроэнергии до 300 тыс. кВт\ч. на сумму  550,0 тыс.руб. за отопительный сезон, снижение себестоимости тепловой энергии с 2330 руб./Гкал до 1473 руб./Гкал.).

Обеспеченность теплоисточников твердым топливом (углем) во время прохождения отопительного сезона 2013 - 2014 годов составила 100%.

Итого на мероприятия по подготовке и прохождению отопительного сезона 2013 - 2014 годов было израсходовано финансовых средств в размере 7955377,0 руб., в том числе средств местного бюджета 1220377,0 руб., областного бюджета – 5820000,0 руб., внебюджетные источники – 915000,0 руб.

Объекты теплоснабжения в ходе отопительного сезона 2013 - 2014 годов (котельные, тепловые сети, водопроводные сети) работали в штатном режиме, аварийных ситуаций, повлекших остановку данных объектов, не возникало.

II.  Подготовка к отопительному сезону 2014 - 2015 годов

В рамках подготовки к отопительному сезону 2014 - 2015 годов на территории МО «Нукутский район» планируется проведение следующих мероприятий:

1) Строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей МБОУ Нукутская СОШ. Полностью переход с электроотопления на твердое топливо здания Нукутской СОШ с подключением строящегося детского сада в с. Нукуты на 49 мест с переводом теплоисточника на твердое топливо.

Общая сумма затрат составит 10012760,0 руб., из них 9812500,0 руб. средства областного бюджета. Средства местного бюджета в рамках софинансирования составят 200260,0 руб. Также средства местного бюджета в размере 300,0 тыс. руб. будут направлены на изготовление проектно-сметной документации и изыскательские работы.

Ожидаемый результат: Повышение качества тепловой энергии (повышение температурного режима в 2-х зданиях МБОУ Нукутская СОШ, экономия электроэнергии до 470 тыс. кВт\ч на сумму  1010,5 тыс.руб. в год, снижение себестоимости тепловой энергии с 2330 руб./Гкал до 1473 руб./Гкал. Экономия электроэнергии на отопление детского сада до 350 тыс. кВт на сумму 752,5 тыс.руб. Суммарная экономия составит 1763,0 тыс.руб.).

2) Капитальный ремонт инженерных сетей в п. Новонукутский на 4,5 млн. руб.

3) Для подготовки к отопительному сезону планируется проведение текущих ремонтов на всех объектах тепло-, и водоснабжения для получения актов готовности к отопительному сезону 2014 - 2015 годов.

4) Для бесперебойного прохождения отопительного сезона 2014 - 2015 годов исходя из расчета лимитов на отопление для бюджетных учреждений необходимо 1500 тонн угля на сумму 1425,0 тыс.руб. и предприятиям ЖКХ необходимо 1500 тонн угля на сумму 1425,0 тыс.руб.

Начальник отдела по архитектуре, строительству

и ЖКХ Администрации МО «Нукутский район»                                                  С.В. Андрианов