Муниципальное образование «Нукутский район»

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НУКУТСКИЙ  РАЙОН»

Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

02 сентября 2014 года                               № 48                                                    п.Новонукутский

О подготовке образовательных

учреждений к новому

учебному году

Заслушав и обсудив информацию начальника Управления образования администрации муниципального образования «Нукутский район» Р.Г.Николаевой «О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году», Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию начальника Управления образования Р.Г.Николаевой «О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году» принять к сведению (прилагается).

2. Начальнику Управления образования администрации муниципального образования «Нукутский район» Николаевой Р.Г. рекомендовать разработать муниципальную программу «Развитие и поддержка системы образования МО «Нукутский район» на 2015 – 2018 гг».

3. Опубликовать настоящее решение с приложением в печатном издании «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».

Председатель Думы муниципального

образования «Нукутский район»					                        	В.П.Качур

Приложение

к решению Думы

МО «Нукутский район»

от 02.09.2014 г. № 48

Информация

о подготовке образовательных учреждений к новому учебному году

Подготовка образовательных учреждений к началу учебного года – это комплексный процесс, обеспечивающий реализацию важных направлений, обозначенных Национальной инициативой «Наша новая школа», утвержденной Президентом РФ от 04.02.2010 г. № Пр-271, региональной программой «Развитие образования в Иркутской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 22.06.2011 г. № 162-ПП, федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения.

В рамках подготовки образовательных организаций к 2014 - 2015 учебному году были приняты меры пожарной, санитарно-гигиенической и антитеррористической направленности, по обеспечению учебниками, наглядным и дидактическим материалом, по обеспеченности кадрами, проведен текущий и капитальный ремонт. Особое внимание уделялось на выполнение мероприятий по оборудованию пищеблоков системами холодного и горячего водоснабжения, по подготовке систем освещения, отопления и вентиляции.

Проверка  и приемка образовательных учреждений осуществлена в  период с 11 по 15 августа 2014 г. (Постановление Администрации МО «Нукутский район» от 23.06. 2014 г. № 336). Сеть учреждений образования в муниципальном образовании «Нукутский район» представлена следующим образом: образовательных учреждений – 15 (7 филиалов); дошкольных образовательных учреждений – 15 (5 структурных подразделений); дополнительного образования детей – 3.

В 2014 г. законсервирована до 2017 г. Ейская начальная школа (структурное подразделение МБОУ Тангутская СОШ), т.е. произошли изменения в сети учреждений.

В новом учебном году сядут за парты 2429 школьника, что на 200 больше предыдущего года. 300 первоклассников пойдут в школу, что на 56 человек больше, чем в прошлом учебном году.

В 2014 г. на обеспечение учебниками было затрачено из средств субвенции 1799,0 руб., из федерального бюджета 422,0 тыс.руб. Обеспеченность учебниками составляет от 93% до 100% по образовательным учреждениям, по району она составляет 97%, что на 4% больше, чем в прошлом году.

Для подготовки образовательных учреждений к новому 2014 - 2015 учебному году было запланировано на проведение капитальных ремонтов по программам:

| Образовательное учреждение | Предусмотрено средств на кап. ремонт учреждений в 2014 году млн.руб. | К-во учреждений, планируемых к кап.ремонту | Количество отремонтированных учреждений | Предусмотрено средств на текущий ремонт в 2014 году , млн.руб. | Фактически освоено млн.руб. | Количество отремон- тированных учреждений | Выделено средств на подготовку к отопитель- ному сезону млн.руб. | К-во подготовленных учреждений | Предусмолтрено средств на противопожарные мероприятия, млн.руб. | Освоено средств, млн.руб. | Кол-во принятых учреждений ГПН | Предусмотрено средств на антитеррор освоено , млн.руб. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОУ | 10,012 | 1 | 0 | 0,854 | 0,676 | 15 | 1,652 | 15 | 0,120 | 0,000 | 15 | 0,439 |
| ДОУ | 6,923 | 1 | 1 | 0,252 | 0,252 | 15 | 0,195 | 15 | 0,060 | 0,020 | 15 | 0,146 |
| ДО | 0,890 | 2 | 1 | 0,010 | 0,010 | 3 | 0,000 | 3 | 0,015 | 0,000 | 3 | 0,000 |
| ВСЕГО | 16,935 | 2 | 0 | 1,116 | 0,938 | 33 | 1,847 | 33 | 0,195 | 0,020 | 33 | 0,585 |

Запланировано строительство модульной котельной для двух образовательных учреждений в с.Нукуты. На данном этапе размещена документация для проведения аукциона. Начат капитальный ремонт МКДОУ Новонукутский детский сад № 2 по ул. Шолохова п. Новонукутский. Проведен капитальный ремонт теплых туалетов в ДЮЦ на сумму 227,0 тыс.рублей, проводятся торги по ремонту туалетов в МБОУ ДОД «Нукутская ДЮСШ» на сумму 663,0 тыс. рублей. Начат капитальный ремонт теплых туалетов в МБОУ Новонукутская СОШ.

На текущий ремонт было выделено 1116,0 тыс. руб. и привлечены спонсорские средства в размере более 240,0 тыс. рублей.

Госпожнадзором приняты все образовательные учреждения, но необходимо до 1 января 2015 г. вывести дублирование сигналов АПС на пульт пожарной охраны, что будет стоить 364,0 тыс. рублей, а также ежемесячный мониторинг 112,0 тыс. рублей. Пожарно-технический минимум должны пройти 18 человек, стоимость обучения 3,0 тыс. рублей.

Важным компонентом образовательного процесса  является организация горячего питания в образовательных учреждениях. С 2010 г. по 2013 г. действовала муниципальная целевая программа «Организация горячего питания в образовательных учреждениях Нукутского района» и по программе модернизации пищеблоки оснащались технологическим оборудованием. По данным программам оснащены все 15 общеобразовательных школ. Предстоит работа по канализованию и водоснабжению в 8 школах полностью, частично в 2 школах, в 13 детских садах. Требуется обновление технологического оборудования во всех детских садах.

По требованию Роспотребнадзора необходимо оснастить школы подсветками в каждом учебном классе, обновить ученическую мебель в 74% общеобразовательных школ, в ДОУ требуется не только обновление мебели, но и обновление мягкого инвентаря (матрасы, одеяла, подушки).

Для ежедневного подвоза детей к месту учебы  транспортными средствами обеспечены 10 общеобразовательных школ, всего  обеспечено подвозом 358 детей на 12 транспортных единицах. Транспортные средства в удовлетворительном состоянии. Водительский состав имеет категории и стаж работы по всем требованиям к должности. Водители проходят ежегодно обучение на курсах по повышению профессиональной переподготовки согласно Федеральному закону от 10.12.1995 г. № 196 – ФЗ «О безопасности дорожного движения». Стоимость обучения составляет 1560,0 руб. Автобусы  обеспечены всем необходимым (аптечки, огнетушители и т.д.). Установлена система ГЛОНАСС для обеспечения безопасности перевозок, технадзор требует установку тахографов. На 2015 год необходимо провести техосмотры транспортных средств и автострахование.

К отопительному сезону 2014 – 2015 гг. по образовательным учреждениям подготовлено 44 объекта образования, из них 12 объектов с угольным отоплением, 11 объектов с электробойлерным отоплением, 17 на электрообогреве и 4 объекта на централизованном отоплении. Заключены договоры на поставку угля на сумму 1847,0 тыс. рублей. Проведен текущий ремонт. Также проведено обучение кочегаров и электриков. Куплен насос и гидроаккумулятор в МБОУ Харетская СОШ на 105,0 тыс.руб., выделены средства на замену электропроводки в Русско-Мельхитуйскую основную школу.

К сожалению, по программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на период 2011 - 2015 гг.» не было финансирования и ряд запланированных ранее мероприятий не проведен. Мероприятия следующего плана – замена окон и систем теплоснабжения. Требуется капитальный ремонт котельной в Шаратской начальной школе.

Медицинские кабинеты оборудованы и лицензированы в  10 средних школах, в 13 детских садах. Нет медицинского обслуживания в Целинной средней школе и в Ункурликском детском саде. Нет лицензии в 3 дошкольных образовательных учреждениях.

Начальник  Управления образования

администрации МО «Нукутский район»                                                                Р.Г. Николаева