МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«НУКУТСКИЙ  РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 декабря 2015 года                                 №  427                                     п. Новонукутский

Об организации и выполнении мероприятий

по построению и развитию аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» на территории

муниципального образования «Нукутский район»

В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р, в целях организации работы по созданию и внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании «Нукутский район», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «Нукутский район», Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Нукутский район» (Приложение № 1).

2. Утвердить План построения (развития) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Нукутский район» (Приложение № 2).

3. Организацию и координацию работ по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Нукутский район» возложить на созданную межведомственную рабочую группу.

4. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Свет Октября» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский  район.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального образования «Нукутский район» Т.Р.  Акбашева.

Мэр                                                                                                        С.Г. Гомбоев

Приложение №1

к постановлению Администрации

МО «Нукутский район»

от 07.12.2015г. № 427

СОСТАВ

межведомственной рабочей группы по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Нукутский район»

(далее – рабочая группа)

Председатель рабочей группы:

- Гомбоев С.Г. – мэр муниципального образования «Нукутский район».

Заместители председателя:

- Акбашев Т.Р. – первый заместитель мэра муниципального образования «Нукутский район»;

- Прудников Ю.В. – начальник ПЧ – 14 Главного Управления  «4 ОФПС по Иркутской области» (по согласованию).

Секретарь комиссии:

- Марханов А.М. – главный специалист по ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Нукутский район».

Члены комиссии:

- Оширов Н.Е. - начальник отделения полиции межмуниципального отдела МВД России «Заларинский» (дислокация п. Новонукутский) (по согласованию);

- Дульбеев А.В. – главный врач ОГБУЗ «Нукутская РБ»;

- Андрианов С.В. – начальник отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Нукутский район»;

- Ужеева С.П. – врио начальника отдела сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Нукутский район»;

- Суворов Е.А. – заместитель начальника Управления образования администрации МО «Нукутский район»;

- Иванова Н.А. – начальник Финансового Управления Администрации МО «Нукутский район»;

- Тряпичников А.К. – начальник территориального Управления агентства лесного хозяйства Иркутской области по Нукутскому лесничеству (по согласованию);

- Сагадарова О.И. – начальник Нукутского участка Балаганского филиала дорожной службы Иркутской области (по согласованию);

- Кархова О.Н. – глава  муниципального образования «Новонукутское»;

- Горохова В.И. – глава муниципального образования «Алтарик»;

- Дебенов Н.А. – глава муниципального образования «Целинный»;

- Федоров В.Г. – глава муниципального образования «Новоленино»;

- Кудак А.И. – глава муниципального образования «Первомайское»;

- Атутова М.Г. – глава муниципального образования «Хадахан»;

- Тапхаров В.Г. – глава муниципального образования «Нукуты»;

- Замбалова Л.С. – глава муниципального образования «Хареты»;

- Табанаков В.С. – глава муниципального образования «Шаратское»;

- Иринцеева А.Д. – глава муниципального образования «Закулей».

Приложение №2

к постановлению Администрации

МО «Нукутский район»

от 07.12.2015г. № 427

## План построения (развития)  аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК) 
на территории муниципального образования «Нукутский район»

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Издание постановления Администрации МО «Нукутский район» о построении (развитии) АПК БГ на территории муниципального образования «Нукутский район» и создании межведомственной рабочей группы (МРГ) для обеспечения координации работ по развертыванию АПК БГ в муниципальном образовании «Нукутский район», назначение заказчика по АПК «Безопасный город». | Администрация МО «Нукутский район» | декабрь | - | 1.Постановление Администрации МО «Нукутский район» 2. Создание МРГ для обеспечения координации работ по развертыванию АПК БГ в МО «Нукутский район» | Методические рекомендации (Приложение 1.1) |
|  | Корректировка муниципальных нормативных правовых документов | Администрация МО «Нукутский район» | декабрь | - | НПА построения АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (п. 2.2.) |
|  | Утверждение бюджета муниципального образования «Нукутский район» с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город». | Администрация МО «Нукутский район» | декабрь - февраль | 70 тыс. руб. | Утвержденный бюджет на следующий год с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (п. 2.4.) |
|  | Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС муниципального образования «Нукутский район» для функционирования АПК «Безопасный город». | Администрация МО «Нукутский район». | Январь 2016 г. | 70 тыс. руб. | 1. ПЛАН мероприятий по развитию и приведению ЕДДС МО «Нукутский район» в соответствии 2. Работы по совершенствованию ЕДДС | Методические рекомендации (п. 3.1, 3.2.) |
|  | Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории муниципального образования «Нукутский район» | Администрация МО «Нукутский район». | декабрь | - | материалы обследования | Методические рекомендации (Приложение 2.) |
|  | Проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ. | Администрация МО «Нукутский район». | 2016 год | - | проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город». | Методические рекомендации (п. 4.3.) |
|  | Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город» | Администрация МО «Нукутский район». | 2016 год | - | Распоряжение Администрации МО «Нукутский район» о подготовке диспетчеров, Распоряжение Администрации муниципального образования «Нукутский район» о переподготовке руководящего состава и диспетчеров ЕДДС | Методические рекомендации (п. 3.1.) |
|  | Построение (развитие) АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) | Исполнитель работ | 2016 год | 70 тыс. руб. | АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (Раздел 5). |
|  | Проведение приемочных испытаний АПК «Безопасный город», Ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории МО «Нукутский район». | Администрация МО «Нукутский район». | 2016 год | - | 1. Акт сдачи-приемки АПК «Безопасный город»; 2. Акт ввода в эксплуатацию; 3. Постановление (распоряжение) Администрации МО «Нукутский район» о вводе в эксплуатацию АПК «Безопасный город». | Методические рекомендации (п. 5.3.) |
|  | Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город» | Администрация МО «Нукутский район». | 2016 год | - | Обучение персонала ЕДДС МО «Нукутский район» | Методические рекомендации (п. 3.1.) |
|  | Информирование населения района о вводе АПК «Безопасный город» | Администрация МО «Нукутский район». | 2016 год | - | Проведение рекламно-информационных кампаний по информированию населения о создании АПК «Безопасный город». |  |

Подготовил:

Главный специалист по ГО и ЧС администрации

муниципального образования «Нукутский район»                             А.М. Марханов

(подпись)

Согласовано:

Первый заместитель мэра

муниципального образования

«Нукутский район»                                                                              Т.Р. Акбашев

(подпись)

Главный специалист юридического отдела

муниципального образования

«Нукутский район»                                                                              Е.В. Андреева

(подпись)